SISTEMA INMOBILIARIA

ERP para Gestion de Desarrollos Inmobiliarios

Analisis de Requerimientos vs. Estado Actual

25 de Febrero de 2026

# 1. Seguridad e Infraestructura

| Requerimiento | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Hosting y SSL | PARCIAL | Dockerfile + docker-compose.yml listos (Node 22, PostgreSQL 16, healthcheck). SSL depende del deploy. Faltan headers de seguridad (HSTS, CSP, X-Frame-Options). |
| Backups diarios | FALTA | No hay script de pg_dump, ni cron de backup, ni integracion con almacenamiento cloud. Solo volumen Docker local. |
| Auditoria de cambios | COMPLETO | Modelo AuditLog con 3 indices. logAction() integrado en 24 operaciones CRUD. Pagina /auditoria con filtros y tabla completa. |
| Encriptado | PARCIAL | Passwords con bcrypt, sesiones JWT. Falta encriptacion at-rest de datos sensibles (DNI, CUIT) y HTTPS forzado a nivel app. |
| Autenticacion | COMPLETO | Auth.js v5 con Credentials, bcrypt, JWT, middleware en todas las rutas, redirect automatico a /login. |
| QA / Testing | FALTA | No hay tests unitarios, de integracion ni E2E. Sin configuracion de framework de testing. |

# 2. Funcionalidades del Sistema

## 2.1 Acceso Total (Web Responsiva)

Estado: COMPLETO

Tailwind CSS con breakpoints sm/md/lg aplicados en todo el sistema. Grids adaptativos (1-2-4 columnas en KPIs, 4-10 en lotes), dialogs responsive, tablas con scroll horizontal. Funciona en movil, tablet y desktop.

Pendiente menor: el sidebar no colapsa en mobile (siempre w-56). Falta drawer/hamburger menu.

## 2.2 Roles: 4 Niveles

Estado: COMPLETO

| Rol | Permisos Clave |
| --- | --- |
| SUPER_ADMIN | Acceso total a todas las funciones |
| ADMINISTRACION | Desarrollos, Lotes, Personas, Ventas, Firmas, Usuarios (CRUD completo) |
| FINANZAS | Caja (ver + gestionar), Personas y Ventas (solo lectura) |
| COBRANZA | Caja (solo ver), Personas y Ventas (solo lectura) |

21 permisos definidos con checks hardcoded + overrides desde base de datos. Sidebar filtra navegacion por rol.

## 2.3 Dashboard: Metricas

Estado: COMPLETO

Dashboard principal con 4 KPIs: Ventas Activas, Cuotas Vencidas, Ingresos del Mes (USD+ARS), Lotes Disponibles. Tabla de ventas recientes. Firmas proximas.

Pagina de Estadisticas con ingresos/egresos mensuales, resumen de ventas por estado, tasa de cobranza con barra visual, comparacion interanual (YoY), filtros por anio y desarrollo.

Pendiente: no hay graficos/charts (solo tablas y barras CSS), no hay auto-refresh.

## 2.4 Mapa Interactivo

Estado: FALTA

No existe mapa geografico. No hay integracion con Leaflet, Mapbox ni Google Maps. No hay coordenadas lat/lng en el modelo de Lote.

Existe una grilla visual de lotes (lots-grid.tsx) con colores por estado, pero no es un mapa interactivo geografico.

## 2.5 Integracion Virtual Tour 360

Estado: POSPUESTO

Pospuesto segun lo acordado. Se realizara en una etapa posterior.

## 2.6 Ficha de Cliente

Estado: PARCIAL

Implementado: pagina de detalle con datos personales, contacto, notas y lista de ventas asociadas. Filtro por tipo (CLIENTE, PROVEEDOR, AMBOS).

Falta: resumen de deuda total (USD/ARS), historial de pagos cronologico, cuotas pendientes con proximo vencimiento, movimientos de caja vinculados, acciones rapidas de cobro.

## 2.7 Calculo de Cuotas

Estado: COMPLETO

Motor completo: cuotas variables con primera cuota diferenciada, dia de cobro configurable, manejo de fin de mes. Recalculador al pagar refuerzos (distribucion equitativa). Pagos parciales con estado PARCIAL. Auto-completado de venta al pagar todas las cuotas.

## 2.8 Proveedores

Estado: PARCIAL

Personas con type=PROVEEDOR o AMBOS existen. Flujo CESION/PERMUTA funciona (Sale totalPrice=0, status=CESION, Lot pasa a PERMUTA).

Falta: interfaz especializada para proveedores y gestion de pagos a proveedores separada.

## 2.9 Dolar Blue

Estado: COMPLETO

Cotizacion diaria automatica desde dolarapi.com (oficial, blue, cripto). Display en header con reloj en vivo. Carga manual como fallback. Tasa manual por operacion. Historial de cotizaciones.

## 2.10 Cobranza Integrada

Estado: COMPLETO

Modulo /cobranza con busqueda por nombre/DNI/CUIT. Cuotas y refuerzos pendientes por cliente. Pago automatico reflejado en caja. Dual USD/ARS. Auto-completado de venta.

## 2.11 Comprobantes

Estado: COMPLETO

Generacion automatica de recibo (REC-YYYYMM-NNNN). Envio por email con template HTML profesional (nodemailer, SMTP configurable). Vista con impresion. 3 templates: recibo, aviso de refuerzo, cuota vencida.

## 2.12 Alertas

Estado: PARCIAL

| Tipo de Alerta | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Refuerzo proximo (3 dias) | COMPLETO | Cron diario + email al comprador |
| Cuota vencida | COMPLETO | Cron diario + email al comprador |
| Firma proxima | FALTA | Tipo definido en schema pero sin logica de cron implementada |
| Pago recibido | FALTA | Solo placeholder en el codigo |

Campana de notificaciones en header (ultimas 20, badge, mark as read). Sin push notifications ni real-time.

## 2.13 Mensajeria Interna

Estado: COMPLETO

Mensajes entre usuarios (asunto + cuerpo), multiples destinatarios, tracking de leidos/no leidos, notificacion SISTEMA automatica, bandejas de entrada y enviados.

## 2.14 Migracion (Import)

Estado: PARCIAL

Import de Personas y Ventas (con auto-generacion de cuotas). Deteccion de duplicados. Reporte de errores por fila.

Falta: solo acepta JSON, no CSV ni Excel (.xlsx). No hay funcionalidad de exportacion.

# 3. Resumen General

| Categoria | Estado | Features |
| --- | --- | --- |
| Completo | COMPLETO | Autenticacion, RBAC, Dashboard, Estadisticas, Calculo de Cuotas, Dolar Blue, Cobranza, Comprobantes, Mensajeria, Auditoria, Responsive |
| Parcial | PARCIAL | Hosting/SSL, Encriptado, Ficha de Cliente, Proveedores, Alertas, Import de Datos, Sidebar mobile |
| Falta | FALTA | Mapa Interactivo, Backups Automaticos, Testing/QA, Alerta Firma Proxima |
| Pospuesto | POSPUESTO | Integracion Virtual Tour 360 |

# 4. Prioridades Sugeridas

| # | Feature | Justificacion | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backups automaticos | Riesgo critico de perdida de datos en produccion | Bajo |
| 2 | Alerta firma proxima | Prometido y casi implementado (falta logica en cron) | Bajo |
| 3 | Ficha de Cliente | Alto impacto de usabilidad para el equipo | Medio |
| 4 | Import CSV/Excel | Prometido explicitamente en el presupuesto | Medio |
| 5 | Mapa Interactivo | Feature diferenciadora vendida al cliente | Alto |
| 6 | Testing / QA | Necesario antes de entrega segun presupuesto | Alto |