# 📝 Las notas

23 feb 2026

## Reunión del 23 feb 2026 a las 15:13 GMT-03:00

Registros de la reunión Transcripción

### Resumen

Jorge Waters, Lucas Galvan Mendez, y Facundo Romano discutieron a fondo los complejos requisitos para un nuevo sistema de gestión, que incluye módulos funcionales para Mac y Windows, una base de datos en línea, y una plataforma web. Los principales requisitos incluyen la gestión de lotes y desarrollos con capacidad de escalar hasta 4,000 propiedades, el manejo de roles de usuario (finanzas, administración, cobros, superadministrador), cálculos variables de cuotas, gestión de pagos a proveedores, y la emisión de documentos de pago.

El sistema debe integrar funciones clave como estadísticas básicas, gestión de caja (ingresos/egresos), un sistema de notificaciones para las cuotas de refuerzo (con tres días de antelación), y mensajería interna entre usuarios. Facundo Romano y Lucas Galvan Mendez acordaron proponer un costo de $4,000 para el proyecto completo, el cual Jorge Waters presentará al cliente, con una fecha de inicio proyectada para principios de marzo.

### Detalles

- Contexto de la Reunión y Requisitos Iniciales del Sistema: Jorge Waters explica que llegó tarde a la reunión con el cliente y necesita grabar los requisitos para evitar olvidar detalles, citando la complejidad del sistema solicitado. El sistema debe tener módulos funcionales para Mac y Windows, aunque la cantidad de usuarios para cada sistema puede variar (actualmente, dos Mac y cuatro Windows) (00:00:00). Se propuso que la aplicación corra en la web, ya que sería lo ideal, incluso si se usara un ejecutable que abra una página web (00:01:35) (00:25:09).

- Modo de Operación del Sistema: El sistema debe funcionar localmente con una base de datos en línea, y aunque se sugirió el funcionamiento solo en línea, es un requisito estricto que el sistema sí o sí debe tener un repositorio en línea porque varias personas trabajan en él y necesitan ver los cambios reflejados. Lucas Galvan Mendez preguntó si tenía que funcionar offline (desconectado) y Jorge Waters afirmó que debe ser online, ya que el acceso desde un dispositivo móvil no es una opción para evitar complicaciones (00:01:35) (00:04:10).

- Diseño y Roles de Usuario: El sistema contará con seis usuarios que necesitarán roles específicos. Se definieron cuatro categorías de roles necesarias: finanzas, administración, cobros (o pagos), y superadministrador (00:01:35). Se discutió la creación de un panel lateral para indicar desarrollos, como "raíces de alviar" y "el potus de avellaneda" (00:02:40).

- Visualización de Desarrollos y Lotes: Al ingresar a un desarrollo específico (como "Potus de Avellaneda"), se debe desplegar un listado de lotes, que Jorge Waters imaginó como botones. Dentro de cada lote, la ficha del cliente debe incluir nombre, correo electrónico, cuotas pagadas, cuotas restantes, fecha de cobro y anotaciones (00:02:40) (00:05:13).

- Permisos y Visualización de Fichas de Lotes: Se deben otorgar permisos a nivel de ficha para cada rol. Por ejemplo, un usuario administrador puede ver toda la información, mientras que un usuario de cobranzas solo puede ver la fecha de cobro, el correo electrónico y el nombre; los usuarios de finanzas solo pueden ver las cuotas. Lucas Galvan Mendez señaló que ya han trabajado previamente con gestión de usuarios (00:06:56).

- Cálculos y Gestión de Cuotas: El sistema debe calcular el monto de la cuota, las cuotas restantes y el número de lote (00:06:56). Jorge Waters propuso que el sistema divida el monto total entre las cuotas restantes. Además, los usuarios deben poder ingresar información de pagos específicos, como la fecha, el nombre del pagador, el correo electrónico y el monto pagado (00:08:18).

- Gestión de Cuotas de Refuerzo y Variables: Se necesita un apartado para manejar las cuotas de refuerzo que deben restarse del monto total. El cálculo de las cuotas es variable y debe estar incluido en el sistema (00:09:33). Se aclaró que el cliente cargará el monto total incluyendo el costo financiero de la cuota, y el sistema solo realizará cálculos basados en el monto, la cuota de refuerzo y la cantidad de cuotas restantes (00:10:48).

- Etiquetas, Anotaciones y Filtros: Cada ficha de lote debe poder tener etiquetas personalizadas y modificables, además de anotaciones. Las etiquetas deben permitir el filtrado de lotes; por ejemplo, si se etiqueta un lote como "lote comercial", se deben poder filtrar todos los lotes comerciales. Facundo Romano mencionó que esto requerirá una base de datos y que la consistencia en la creación de etiquetas será responsabilidad de los usuarios (00:11:56).

- Escalabilidad y Creación de Proyectos/Desarrollos: El sistema actual del cliente solo tiene 88 lotes, pero se espera que crezca a 246 más 250 más 1100 de un nuevo desarrollo, por lo que la escalabilidad es crucial. El sistema debe permitir a los usuarios crear nuevos desarrollos (como "desarrollo tres") e importar datos de lotes, posiblemente mediante la importación de archivos CSV o Excel (00:16:52).

- Sección de Proveedores y Planes a Medida: Se necesita una sección para proveedores, ya que a algunos se les paga con lotes (00:17:54). Estos lotes de proveedores tienen planes de pago a medida y pueden no tener cuotas, lo que complica el cálculo (00:19:14). La solución propuesta para las cuotas es ingresar la cantidad total de cuotas y el monto total para que el sistema divida automáticamente, permitiendo también enlazar cuotas de refuerzo a cualquier mes (00:20:32).

- Emisión de Documentos de Pago (Facturación No Legal): El sistema debe poder enviar un documento o resumen de pagos, no una factura legal, ya que el sistema maneja transacciones no declaradas (00:20:32) (00:22:50). Este documento debe autocompletarse con detalles como la fecha, el monto y el lote correspondiente, y debe poder enviarse por correo electrónico (00:22:50) (00:26:15).

- Discusión sobre la Plataforma del Sistema y Tiempo de Desarrollo: La implementación de la aplicación en la web fue preferida sobre una aplicación local, ya que la web es más simple y evita problemas de compatibilidad entre diferentes computadoras (00:25:09). Los clientes estimaron seis meses para el proyecto, aunque Jorge Waters sugirió inicialmente uno o dos meses. Facundo Romano advirtió que el tiempo de desarrollo podría ser largo debido a las reuniones para definir la estructura de la base de datos (00:21:52).

- Estadísticas y Gestión de Caja: La aplicación debe incluir estadísticas básicas como el valor de cuota promedio mensual para comparativas anuales (00:32:58). La función de "caja" debe manejar ingresos versus egresos, permitiendo conocer la cuota media de un mes (00:34:42). Los egresos estarían asociados a proyectos (desarrollos inmobiliarios) y no a lotes individuales, como pagos a proveedores o gastos de mantenimiento (00:36:15).

- Funcionalidad de Calendario y Recordatorio de Cuotas de Refuerzo: La información de los lotes y pagos debe poder asociarse a un calendario (00:37:56). Un requisito indispensable es que el sistema avise con tres días de antelación sobre las próximas cuotas de refuerzo pactadas, ya que esto es lo que los clientes no pueden controlar. Lucas Galvan Mendez y Facundo Romano discutieron la implementación de esto mediante una "tarea Chromop" que se ejecute diariamente para verificar las fechas y no mediante la integración de una API de calendario externa (00:48:56).

- Sistema de Mensajería Interna: La interfaz del sistema debe contar con un sistema de alertas y mensajería interna que permita a los usuarios (como el administrador y el vendedor) dejarse mensajes visibles en la plataforma para ser vistos el día siguiente o cuando la persona se conecte (00:40:11). Este sistema debe permitir el envío de mensajes entre todos los usuarios (00:42:28).

- Escalabilidad a Largo Plazo y Responsabilidad Empresarial: Se propuso que el sistema se diseñe para manejar hasta 4,000 propiedades en total, aunque se duda que superen los 2,000, para garantizar que el sistema nunca necesite una revisión importante (00:43:42). Se enfatizó la necesidad de pensar en la responsabilidad a largo plazo de la empresa de software, ofreciendo garantía y cobrando por el mantenimiento, ya que este tipo de trabajos implican hacerse cargo de posibles fallos futuros (00:53:26).

- Resumen de la Transcripción y Herramientas: Se llegó a la conclusión de que la discusión y las ideas actuales están grabadas, lo cual se traducirá en un documento para su revisión. Jorge Waters mencionó una aplicación de gestión construida con Atlassian, aunque Facundo Romano aclaró que no se trataba de Jira, mientras que Lucas Galvan Mendez no estaba familiarizado con el nombre (00:57:59).

- Documentos de Caja y Proceso de Desarrollo: Se confirmó la necesidad de los documentos de "caja" para el proyecto y se deben incluir en el sistema. Facundo Romano desea abordar la implementación de manera manual inicialmente y luego utilizar la inteligencia artificial para ayudar a estructurar el sistema, con el objetivo de llegar a una solución bastante avanzada antes de la iteración con la IA (00:59:15).

- Estructura de Usuarios y Permisos: Se acordó que el sistema tendrá cuatro usuarios, cada uno con diferentes permisos. Todos los usuarios deberían poder ver los desarrollos gestionados por el administrador, y Facundo Romano se encargará de crear un diagrama de la base de datos basado en esta estructura para su revisión (01:00:22).

- Clasificación de Ítems en Ventas ("Otros"): Se debatió la categoría de "Casas en ventas," concluyendo que debería generalizarse a "Otros" o "Varios Desarrollos" ya que podría incluir artículos no inmobiliarios como lotes, vehículos o animales. La necesidad de incluir a los "proveedores" se consideró esencial (01:02:03).

- Definición de los Cuatro Ejes del Sistema: Jorge Waters conceptualizó el sistema en cuatro ejes principales: Cobros, Estadística, Caja y Administración, los cuales representarían los paneles que todos los usuarios tendrían acceso a ver. Sin embargo, Facundo Romano señaló la necesidad de definir la "tabla madre" y sus "tablas hijas" (01:03:39).

- Módulos y Características Esenciales del Sistema: Facundo Romano propuso un sistema modular con gestión de usuarios y roles, finanzas, administración, pagos, y un superadministrador. El sistema deberá contar con un panel que indique el desarrollo de cada proyecto, la caja registrará ingresos y egresos, y también se requiere un sistema de mensajería interna, estadísticas y regulación de datos ya registrados (01:05:26).

- Integración de Pagos y Caja: Se discutió la integración automática, donde un cobro registrado por el personal de cobranza se reflejaría inmediatamente en el panel de caja, incluso si ese usuario no tiene acceso directo a la caja. También se consideró que los pagos a proveedores en "especie" (propiedades o terrenos) pueden gestionarse dentro del sistema de cuotas, asignándoles cuotas pagadas si es necesario, aunque Facundo Romano señaló que esto podría mostrar ingresos no realizados en la caja (01:06:59).

- Gestión de Cuotas Refuerzo y Notificaciones: Se detalló la necesidad de notificaciones para las cuotas refuerzo, las cuales deben estar calendarizadas. Una cuota refuerzo pactada debe debitarse del total de cuotas a abonar, y se sugirió que el sistema debería enviar una alerta automáticamente tres días antes de la fecha de vencimiento (01:08:01) (01:15:33).

- Implementación de Notificaciones: Programación vs. Escaneo: Se debatió la metodología de notificaciones, con Jorge Waters sugiriendo que el botón de creación de la cuota refuerzo programe directamente la alerta tres días antes. Facundo Romano explicó que es más escalable y con menos margen de error que el sistema escanee las fechas de vencimiento de las cuotas extraordinarias y genere la notificación basándose en ese escaneo (01:15:33). Se concluyó que la solución propuesta por Jorge Waters (programación en el momento de la creación) es más sencilla de implementar para un proyecto pequeño (01:17:59).

- Estimación de Tiempos de Desarrollo: Facundo Romano estimó que el desarrollo completo y funcional podría tomar aproximadamente dos meses, incluyendo la configuración del dominio y el SSL (01:19:45). La fecha de inicio del trabajo se proyectó para principios de marzo (01:21:02).

- Discusión sobre la Base de Datos y Riesgos: Se mencionó que la base de datos debe ser "muy íntegra" para evitar problemas. Se alentó a Facundo Romano a asumir riesgos en la implementación, basándose en la idea de que la aplicación probablemente solo será utilizada por un pequeño número de personas y la empresa podría cambiar de rubro en el futuro (01:23:29).

- Propuesta de Costos y Honorarios: Se solicitó a Facundo Romano y Lucas Galvan Mendez que propusieran un costo para el proyecto sin influencias (01:27:28). Jorge Waters compartió que el costo real se estima entre $3,000 y $5,000, sugiriendo que un precio entre $3,800 y $4,500 tiene más posibilidades de ser aceptado. Lucas Galvan Mendez propuso $4,000, y Facundo Romano sugirió que si logran obtener $5,000 sería excelente (01:30:56).

- Estrategia de Precio y Riesgos Comerciales: Se discutió la estrategia de precios buscando el equilibrio entre no ser "pasarse de vivos" y no "regalarse" (01:34:05). Jorge Waters piensa que cobrar entre $3,500 y $4,500 es el rango ideal para que los clientes lo acepten (01:50:17). Se concluyó que un costo de $4,000 está bien y se consideró que $1,000 por persona por un mes de trabajo es una buena cantidad (01:37:09).

- Distribución de Tareas y Colaboración en el Proyecto: Se acordó que la distribución de las ganancias debe ser equitativa según la cantidad de horas o energía que cada persona invierta en el trabajo (01:38:41). El rol de Jorge Waters será iterar y revisar el progreso, mientras que Lucas Galvan Mendez podría ayudar con el diseño del front-end usando Figma para que Facundo Romano pueda usarlo como base (01:39:59).

- Propuesta de Pago y Futuros Proyectos: Se confirmó que Facundo Romano no necesita ayuda externa para el back-end, pero se le solicitó tener los archivos Excel a mano antes de comenzar (01:42:40). Jorge Waters mencionó la posibilidad de solicitar un pago inicial del 50% para comenzar el proyecto y el 50% restante al finalizar (01:52:48).

- Planificación de Próximos Pasos: Se decidió que Jorge Waters presentará la propuesta económica al cliente y que el equipo volverá a reunirse mañana para finalizar las conclusiones y el precio final (01:50:17) (01:51:59). Facundo Romano indicó que comenzará a trabajar un poco en el proyecto para ayudar a estimar mejor el tiempo (01:52:48).

### Pasos siguientes recomendados

- Jorge enviará a Facundo Romano los datos sensibles que haya descargado para su análisis.

- Facundo Romano se encargará de crear una tarea programada que se ejecute diariamente para avisar con tres días de antelación sobre las próximas cuotas de refuerzo.

- Facundo Romano armará y enviará un diagrama de la base de datos de la aplicación.

- Jorge Waters subirá el contenido con dron disponible, priorizando los videos más largos, para entrenar y aprender a entrenar Gaan Splatins.

- Jorge Waters descargará y pondrá a disposición los archivos Excel para Facundo Romano.

- Facundo Romano se pondrá a elaborar el proyecto para ayudar a estimar el tiempo.

- Jorge Waters, Lucas Galvan Mendez y Facundo Romano se juntarán mañana a esta misma hora para continuar el debate y definir las conclusiones sobre el proyecto.

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean correctas. Obtén consejos y descubre cómo toma notas Gemini

Danos tu opinión sobre el uso de Gemini para tomar notas en una breve encuesta.

# 📖 Transcripción

23 feb 2026

## Reunión del 23 feb 2026 a las 15:13 GMT-03:00 - Transcripción

### 00:00:00

Jorge Waters: Los pongo un poquito en contexto. Llegué tarde. Tenía Sí,
Lucas Galvan Mendez: Eso mismo.
Jorge Waters: sí tenía la reunión a las 9 y yo estaba acá al pedo en mi casa porque me levanté a las 8.
Lucas Galvan Mendez: Okay.
Jorge Waters: 9:30 me mandan un mensaje, "Che, ¿vas a venir?" Y bueno, estuve salir corriendo, pero yo estaba al pedo mirando la tele acá haciendo tiempo porque tenía una reunión a las 11 y pensaba que no tenía nada.
Facundo Romano: Ah, una.
Jorge Waters: Me recolgué, boludo, porque no anoto nada.
Facundo Romano: Claro.
Jorge Waters: Eso algo que deben tener en cuenta también ustedes que soy una v**** para eso, amigo, porque se me pasó cuestión.
Lucas Galvan Mendez: Bien.
Jorge Waters: Llegué 45 minutos tarde a la reunión. Eh, me pidieron el sistema, es un sistema muy complejo, por eso eh quería grabarlo con este Meet para yo poder traducir todo eso que me pidieron y que quede grabado por las dudas de que nos olvidemos algo.
Lucas Galvan Mendez: Dale.
Jorge Waters: Bueno, en primera instancia es un sistema que eh debería tener módulos para En primera instancia hay que hacerlo para Mac y para Windows. Eso es un problema. Bien.
Facundo Romano: No.
Jorge Waters: Hay que hacerlo para ambos porque hay dos Mac y hay cuatro Windows, pero pueden ir variando.

### 00:01:35

Lucas Galvan Mendez: Pero perdón,
Jorge Waters: El sí va a funcionar en local con una base de datos
Lucas Galvan Mendez: entonces tiene que funcionar en local.
Jorge Waters: online. No te
Facundo Romano: Eh eh sí se puede correr en web,
Jorge Waters: adelantes.
Lucas Galvan Mendez: Okay.
Facundo Romano: para mí sería lo ideal. De último, lo que se puede hacer es un ejecutable que te abre una página web y que corra ahí con una base de dat
Jorge Waters: Ah, es es es mejor en web.
Facundo Romano: online.
Jorge Waters: Yo pensé que era mejor en local.
Lucas Galvan Mendez: Tiene que andar.
Facundo Romano: Ahora cuando me digas todo,
Jorge Waters: Bien,
Facundo Romano: todo el proyecto veo
Jorge Waters: por eso. Bien.
Lucas Galvan Mendez: Dale.
Jorge Waters: Bueno,
Lucas Galvan Mendez: M.
Jorge Waters: en este sistema lo que van a tener es un bloque de de módulos y van a tener seis usuarios. Necesitamos crear roles para cada usuario. Entonces, necesitamos un usuario, por ejemplo, un usuario de finanzas, un usuario de administración y un usuario de cobros. y un superadministrador. Pongamos esas cuatro categorías, ¿no?
Facundo Romano: Bien. Perdón, porque yo estoy tomando nota también aparte.
Jorge Waters: Bien,
Facundo Romano: Administración,
Jorge Waters: bien.
Facundo Romano: finanzas, administración
Jorge Waters: Y pero, ¿para qué tomamos más notas si ahora lo vamos a tener todo transcritto?

### 00:02:40

Jorge Waters: Finanzas, administración,
Facundo Romano: y bien,
Jorge Waters: pagos y superadmin. Bien,
Facundo Romano: bien,
Jorge Waters: esos son los permisos que le vamos a otorgar a los usuarios.
Facundo Romano: ya.
Jorge Waters: Cuando el usuario entra al sistema, lo que debería tener es un panel lateral en donde eh indique el desarrollo. Por ejemplo, raíces de alviar, por ejemplo, abajo, eh no sé, el potus de avellaneda, ¿no? Tenemos los dos. Cuando esa persona entre en Potus de Avellaneda,
Lucas Galvan Mendez: Buen lugar.
Jorge Waters: que es un muy buen nombre,
Lucas Galvan Mendez: Está buenísimo. Yo
Jorge Waters: eh se le van se le van a desplegar un listado de los
Lucas Galvan Mendez: fui.
Jorge Waters: lotes. Sí. Y los lotes me lo imagino como botones.
Lucas Galvan Mendez: Excelente.
Jorge Waters: Yo paren que abro Illustrator y les digo cómo cómo me imagino
Lucas Galvan Mendez: Okay.
Jorge Waters: yo.
Lucas Galvan Mendez: Una pregunta que no me quiero olvidar, por eso ahora tiene que funcionar igual offline, no, no hay forma. Bueno,
Jorge Waters: Listo. Pasa que justo me habló un cliente y estaban haciendo un requilom. Ahora que hablo, abro un archivo nuevo. ¿Qué me preguntaste? Ya volí.

### 00:04:10

Jorge Waters: Sí, era
Lucas Galvan Mendez: debe por esto de funciona en el local o no funciona en el local. El KCU dice,
Jorge Waters: online.
Lucas Galvan Mendez: "Lo resolvemos desde una página web. Eh, después veremos qué onda en base al no todo, pero eh se sabés si tiene que funcionar el offline, si lo tienen que poder abrir por lo menos y y tener lo último que habían hecho.
Jorge Waters: tiene que si o si tener un repositorio online porque son varias personas las que trabajan
Lucas Galvan Mendez: Claro,
Jorge Waters: y si uno lo quiere abrir desde la casa y hacer un cambio debería
Lucas Galvan Mendez: pero es más importante eso y que si se quedan
Jorge Waters: reflejarse
Lucas Galvan Mendez: sin internet que lo puedan abrir el cero en todo caso, no sé.
Jorge Waters: del celu no se puede abrir,
Lucas Galvan Mendez: No se abre desde el celu.
Jorge Waters: ¿no? Porque si no va a ser un quilombo. Yo le dije, "Che, desde el celu, no.
Facundo Romano: Eh, perdón, perdón,
Lucas Galvan Mendez: Okay.
Facundo Romano: meto una cosa acá Pues tal vez que mira lo hasta ahora por lo que me decís lo que conviene hacer medio una aplicación web y que se pueda abrir del celular,
Jorge Waters: Sí,
Facundo Romano: de mag, Linux, PC que corra un navegador.
Jorge Waters: bien.
Facundo Romano: Eh,
Jorge Waters: Pero todavía no llegué ni al 5% del sistema.

### 00:05:13

Facundo Romano: bien.
Jorge Waters: Eh, no sé, capaz que ustedes me dicen que sí estoy compartiendo ahí, ¿no?
Facundo Romano: Sí,
Lucas Galvan Mendez: Sí,
Facundo Romano: sí, estoy viendo.
Lucas Galvan Mendez: continúa igual,
Jorge Waters: Bien,
Lucas Galvan Mendez: no hay problema.
Jorge Waters: bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos
Lucas Galvan Mendez: Eh,
Jorge Waters: eh
Facundo Romano: No.
Jorge Waters: desarrollo uno, ¿no?
Lucas Galvan Mendez: sí,
Jorge Waters: Desarrollo dos y este va a ser el panel de administración, ¿no?
Lucas Galvan Mendez: sí.
Jorge Waters: Yo lo que me imaginaba es que dentro de este recuadro detrás tuki tu los colores, podemos elegir los colores nosta el orto todo que acá lo que aparezca sean los
Lucas Galvan Mendez: Bueno,
Jorge Waters: lotes, ¿no? Entonces, yo yo aprieto un desarrollo,
Lucas Galvan Mendez: así,
Jorge Waters: no sé, no sé cómo todavía.
Lucas Galvan Mendez: pero a ver, claro, sí, dentro de cada uno. Está bien,
Jorge Waters: Bien,
Lucas Galvan Mendez: ya
Jorge Waters: dentro de cada uno va a aparecer el panel con todos los lotes y cuando esa persona entre al
Lucas Galvan Mendez: tiene.
Jorge Waters: lote lo que le va a aparecer sería algo así como sí siempre. Desarrollo uno, nombre mail. del eh cuotas, cuotas pagas, cuotas restantes,
Lucas Galvan Mendez: Ok.

### 00:06:56

Jorge Waters: eh fecha de cobro, anotaciones. Si yo entro con el usuario admin, puedo ver todo. Si yo entro con el usuario cobranzas, solo puedo ver fecha de cobro,
Lucas Galvan Mendez: Tá.
Jorge Waters: mail y nombre. Si yo entro con la parte finanzas, puedo ver cuotas, ¿se entiende? Necesitamos otorgarles dentro de la ficha permisos acá.
Facundo Romano: Sí, sí, sí. Esos sí.
Jorge Waters: Usuario.
Lucas Galvan Mendez: Ya lo hizo con el programita del CMR coso, el
Jorge Waters: Bien,
Lucas Galvan Mendez: C,
Jorge Waters: ahora vamos a
Lucas Galvan Mendez: no que sea una pavada,
Jorge Waters: eh
Lucas Galvan Mendez: pero sabemos cómo llegar. Algo no.
Facundo Romano: No, gestión de usuario es algo bastante trampo, ¿no? No pasa nada con eso.
Jorge Waters: Bien.
Lucas Galvan Mendez: Bien,
Jorge Waters: Eh, tenemos cuotas y clientes. Este es el panel que ellos manejan hoy en día. Nosotros lo que tenemos que hacer es que el sistema le dé a ellos un monto de cuota,
Lucas Galvan Mendez: Bien.
Jorge Waters: le dé las cuotas restantes y el número de lote. Entonces, lo que vamos a necesitar va a ser ¿Cómo hago acá para sacar captura? La concha de tu madre.
Lucas Galvan Mendez: Captura en Windows.
Jorge Waters: Está, ahí está.

### 00:08:18

Lucas Galvan Mendez: Anda para atrás.
Jorge Waters: No me dejaba, no me dejaba. Listo, la pelotuda esa rompiendo la bola. Entonces, yo lo que me imagino es algo así y pará. Y falta acá monto. Yo lo que les dije es que el sistema va a dividir. Entonces ellos ponen acá 36 cuotas y ponemos un monto de 100,000. Yo lo que dije que el sistema podía hacer era dividir el monto total sobre las cuotas restantes. Y bueno, estos cálculos los agregamos. Ellos necesitan además poder incluir dentro de este sistema, no sé, hacer clic en el 12 y poner el 12 de febrero, eh, Juan Pérez, Juan Mail pagó $30,000. ¿Me siguen hasta ahí o estoy haciendo medio un quilombo?
Facundo Romano: Te sigo,
Lucas Galvan Mendez: Yes.
Facundo Romano: te sigo.
Lucas Galvan Mendez: Esta última parte no entendí bien cómo se vería,
Jorge Waters: Bien.
Lucas Galvan Mendez: pero
Jorge Waters: Okay. No, no sé cómo se vería todavía.
Lucas Galvan Mendez: sí.
Jorge Waters: Yo estoy tirando entonces cuotas
Lucas Galvan Mendez: Eh, pero eso es cuando ingresan un pago,
Jorge Waters: refuerzo.
Lucas Galvan Mendez: digamos.
Jorge Waters: Ahora sí ellos tienen planes de pago que, por ejemplo, Juan hace 36 cuotas,

### 00:09:33

Facundo Romano: Espérame.
Lucas Galvan Mendez: Sí,
Jorge Waters: pero acuerda de entregar 000 el el 10 de noviembre de este año.
Lucas Galvan Mendez: sí.
Jorge Waters: Sí. Entonces, este valor no lo puede contabilizar en las cuotas. Yo lo que les dije es que podemos poner un apartado de cuota refuerzo que lo reste al total. Lo más complejo es hacer que ande esto. ¿Por qué? Porque fíjate que todas las cuotas son variables, entonces tiene que tener cálculo, ¿sí o
Lucas Galvan Mendez: Sí.
Jorge Waters: sí?
Facundo Romano: Perdón, Jorge, perdón. Algunas cosas te pregunto antes de que sea.
Jorge Waters: Sí.
Facundo Romano: Eh, las cuotas son variables, pero se fijan a partir de del primer acuerdo o tiene que existir la posibilidad de decir, bueno, vengo pagando 400, pasó tal cosa, che, ahora te voy a empezar a pagar 300 o me lo puedes tirar en 15 cuotas más, en 20 cuotas más.
Jorge Waters: No, no,
Facundo Romano: Eso no pasa
Jorge Waters: no. Por ejemplo,
Facundo Romano: bien.
Jorge Waters: Gabriel Bal paga 400 de cuota,
Facundo Romano: Claro,
Jorge Waters: paga 24,
Facundo Romano: es en dólares y la inflación no se tiene en cuenta. Entonces se me mantener

### 00:10:48

Jorge Waters: ¿no? Sí se sí se tiene en cuenta, pero lo que yo les dije es, "Che, es un quilombo armarlo desde el sistema.
Facundo Romano: siempre.
Jorge Waters: Ese cálculo que vos haces, calculalo acá." Entonces, al sistema le van a cargar el monto total con el costo financiero de la cuota. O sea, el lote capaz que el valor del lote vale
Facundo Romano: Ok.
Jorge Waters: $,000.
Lucas Galvan Mendez: Caku, te metiste de vuelta y se te escucha, se te escucha doble cuando Jorge.
Jorge Waters: Se duplica el audio.
Lucas Galvan Mendez: Ahí ya no.
Jorge Waters: Ahí está. Entonces,
Lucas Galvan Mendez: Bien,
Jorge Waters: el valor del lote quizás es 60.000, Pero ellos acá en el sistema van a poner el costo financiero total del
Lucas Galvan Mendez: entonces el número que ellos tendrían que entrar,
Jorge Waters: lote.
Lucas Galvan Mendez: digamos, los dígitos que ellos van a meter, va a ser el monto y la cuota de refuerzo y los cálculos.
Jorge Waters: El Exacto,
Lucas Galvan Mendez: En base a eso lo hace el programa y la eh el monto,
Jorge Waters: exacto.
Lucas Galvan Mendez: la cuota refuerzo y la cantidad de cuotas eh en la que van a ser el
Jorge Waters: Exacto.
Lucas Galvan Mendez: restante.
Jorge Waters: Ellos lo que necesitan es tener dentro de cada uno de estos toda la

### 00:11:56

Lucas Galvan Mendez: Sí.
Jorge Waters: información y además cada uno de estos debería tener
Lucas Galvan Mendez: Ok.
Jorge Waters: tags en donde cada uno de estos va a decir, no sé, paga a fin de mes. Etiquetas.
Lucas Galvan Mendez: Excelente. Poner etiquetas ahí. Ya que esto lo voy a guardar.
Jorge Waters: No lo iba a guardar, pero bueno,
Lucas Galvan Mendez: No, no
Jorge Waters: cada uno de estos debería tener etiquetas,
Lucas Galvan Mendez: guardar.
Jorge Waters: entonces ellos la pueden modificar como quieran, le pueden poner la cantidad que quieran y además ponerle anotaciones.
Lucas Galvan Mendez: Perfecto.
Jorge Waters: Sí,
Lucas Galvan Mendez: Y después se tiene que poder filtrar por etiquetas.
Jorge Waters: claro. Entonces, si acá le ponemos la etiqueta de,
Lucas Galvan Mendez: Perfecto.
Jorge Waters: no sé, lote comercial, si ellos después quieren filtrar todos los lotes comerciales, lo pueden filtrar. Ellos acá en etiqueta,
Lucas Galvan Mendez: Perfecto.
Jorge Waters: le pueden poner que se cante el c***, que eso, claro,
Lucas Galvan Mendez: Pueden crearetas.
Jorge Waters: que eso creo que es un problema. Lo vamos a resolver una base de datos.
Facundo Romano: Eh, sí, esto,
Jorge Waters: Je
Facundo Romano: perdón, requiere obviamente sí o sí una base de datos, eh, pero eso de las etiquetas no es un problema en sí.

### 00:13:24

Facundo Romano: Lo que sí que van a tener que ser más o menos ordenados a la hora de crearla, de no ponerle lote comercial,
Jorge Waters: Ya les dije eso.
Facundo Romano: lotes comerciales. es eh
Lucas Galvan Mendez: Che,
Jorge Waters: Les dije exactamente eso en la
Lucas Galvan Mendez: gordo, che, pero justamente en base a eso,
Jorge Waters: reunión.
Lucas Galvan Mendez: cuando vos creas una etiqueta, no te aparecen todas las otras, entonces la empezas a escribir. y te aparece la que ya existe,
Facundo Romano: se pone un Pero bueno,
Lucas Galvan Mendez: que
Facundo Romano: eso es estamos hablando de que esas decisiones las vamos a tomar en mucho tiempo porque ahora primero va a haber que armar una base de datos que represent.
Lucas Galvan Mendez: no. Sí, obvio. Pero bueno, con eso eh aunque sea reducir un poco. Claro, claro, claro.
Jorge Waters: Esto también es algo importante que necesitan tener. El precio del dólar al momento de la firma. No. Ah, bueno, pero si se lo podemos agregar. Sí, no me pidieron eso porque el Pero se lo puede agregar. Bueno,
Lucas Galvan Mendez: pasa que tendrían que entrar tenía que meter cada vez
Jorge Waters: el
Lucas Galvan Mendez: que
Jorge Waters: sí es que la idea de ellos es que administren toda la empresa con este sistema.

### 00:14:42

Jorge Waters: Entonces se entiende,
Lucas Galvan Mendez: Ah, la m*****.
Jorge Waters: o sea, todo el equipo contable de ellos va a estar
Lucas Galvan Mendez: Sí.
Jorge Waters: acá.
Lucas Galvan Mendez: Ah, ¿y cuánta cuentan?
Jorge Waters: ¿Cómo? ¿Cuánta? ¿Cuánta?
Lucas Galvan Mendez: El equipo contable anda contando, me parece.
Jorge Waters: Y todo
Lucas Galvan Mendez: Sí,
Jorge Waters: esto
Lucas Galvan Mendez: cuentan, cuentan y no paran de contar. Bueno, seguí que me pongo como loquito.
Jorge Waters: 18 lucas,
Lucas Galvan Mendez: Sí, una pavadita,
Jorge Waters: eh.
Lucas Galvan Mendez: ¿eh?
Jorge Waters: Bueno, eso es lo que lo que contabilizan y ves y acá debería tener anotaciones.
Lucas Galvan Mendez: Sí,
Jorge Waters: Lo bueno es que esto es lo que usan ellos actualmente.
Lucas Galvan Mendez: es fácil de ganarle, digamos.
Jorge Waters: Exacto.
Lucas Galvan Mendez: Excelente.
Jorge Waters: Y también es fácil de copiarlo porque fíjate que acá tenemos el el no solo
Lucas Galvan Mendez: Amén.
Jorge Waters: tenemos qué cuota sino en qué mes pagó la primera cuota.
Lucas Galvan Mendez: Es fácil no dejar nada fuera y poder agregar lo que sea sabiendo que lo estás agregando y es valor agregado o no agregarlo porque no es necesario porque no lo
Jorge Waters: Claro. Y por ejemplo, esto que está acá, si nosotros le ponemos acá descripciones,

### 00:15:42

Lucas Galvan Mendez: tiene.
Jorge Waters: automáticamente cuando lo carguemos deberíamos poder hacer que aparezca acá. ¿Me entendés?
Lucas Galvan Mendez: Creo, no lo sé,
Jorge Waters: Si pienso yo, ¿me entendés?
Facundo Romano: Me rep esta parte.
Lucas Galvan Mendez: pero
Jorge Waters: ¿Cómo esto,
Facundo Romano: Repitme esa parte. ¿Qué es lo que tiene que aparecer ahí cuando lo cargas?
Jorge Waters: ponerle? Yo le pondría acá descripción
Lucas Galvan Mendez: pero para Jorge,
Jorge Waters: a Claro,
Lucas Galvan Mendez: vos estás hablando de que querés volcar la información desde el desde Okay,
Jorge Waters: porque tenemos que copiar esto que ya está en el sistema.
Lucas Galvan Mendez: igual eso.
Jorge Waters: Es una pelotudez porque está todo, lo que digo yo, que está todo ordenado, entonces una boludez. Pero podemos hacer que tome el el lote 194 y le cargue automáticamente 24 cuotas Gabriel Val y anotaciones. Ustedes no
Lucas Galvan Mendez: Sí, pero si fuese más complejo por yo no realmente no entiendo que ha tocado oído y kaku me va a saber corregir, pero digo, si fuese un paso de complejidad más, si vos ya tenés el programa hecho lo lo cargamos a mano, no pasa nada. Si después ellos lo van a ir cargando a mano,
Jorge Waters: Claro, ahora tienen esto nada más.

### 00:16:52

Jorge Waters: Esto es lo que tienen.
Lucas Galvan Mendez: por eso no es tanto tampoco como para cargar tener que cargar la mano.
Jorge Waters: Es una pelotudez, ¿no? Son 80.
Lucas Galvan Mendez: O sea, si lo cargamos nosotros a mano, se lo devolvemos tipo, mira, antes usaba esto,
Facundo Romano: Sí,
Lucas Galvan Mendez: ahora
Jorge Waters: Claro,
Facundo Romano: igual le puedes poner una función que importe porte Excel si a ellos le sirve eso.
Jorge Waters: exacto.
Facundo Romano: No, no pasa
Jorge Waters: El tema es acá hay 88 lotes,
Facundo Romano: nada.
Lucas Galvan Mendez: usar.
Jorge Waters: pero faltan del desarrollo uno son eh son 246 eh más otros 250 más 1100 del nuevo desarrollo. Estos son todos los lotes que tiene que aparecer acá.
Lucas Galvan Mendez: Como cuentan los contadores.
Jorge Waters: ¿Se entiende? Entonces,
Lucas Galvan Mendez: Terrible.
Facundo Romano: Sí, sí, sí, sí.
Jorge Waters: entonces tiene que ser algo escalable porque ellos están esperando un
Facundo Romano: Eh,
Jorge Waters: sistema.
Lucas Galvan Mendez: Nada.
Facundo Romano: ellos van a poder tener que sí o sí crear un proyecto desde esa misma interfaz.
Jorge Waters: Exactamente. Ellos tienen que poder crear desarrollo tres y cargarle
Lucas Galvan Mendez: Eh,
Facundo Romano: Claro. Exacto.

### 00:17:54

Facundo Romano: Sí, sí, sí. Eso.
Jorge Waters: todo, que solamente replique lo mismo, ¿me entendés?
Lucas Galvan Mendez: claro.
Jorge Waters: Desarrollo tres, que se cree una interfaz y ellos poner acá, completar los datos y poner acá, no sé, que aparezca ahí guardar, ¿entendés?
Lucas Galvan Mendez: Sí.
Facundo Romano: Sí, sí, sí,
Lucas Galvan Mendez: y un botoncito que elija cuántos lotes tiene ese desarrollo.
Facundo Romano: sí.
Jorge Waters: Exacto. Claro. Sí,
Lucas Galvan Mendez: Co?
Jorge Waters: que cree todos los desarrollos y después ellos cargarlo o importar CSB quizás. Si le es más fácil, creo que es más fácil por CCB.
Facundo Romano: Sí, el tema es que eso tenés que estandarizar los los Excel de alguna manera, pero bueno,
Jorge Waters: Bueno,
Facundo Romano: también
Jorge Waters: los entantarizamos y se lo pasamos porque si esto flaco tiene que cargar 11 lote a mano.
Facundo Romano: no vos la idea ahí sería que ponga la cantidad de lotes y
Jorge Waters: Ah.
Facundo Romano: lo cree. El tema es que bueno, hay que administrar que tal vez no todos los lotes tienen valen lo mismo, no todos los lotes tienen
Jorge Waters: No, claro, eso ya después lo hacen ellos porque incluso
Facundo Romano: M.
Jorge Waters: acá dentro desarrollo uno, desarrollo dos, no, acá hay otro más que es proveedores.

### 00:19:14

Lucas Galvan Mendez: Claro.
Jorge Waters: y proveedores,
Lucas Galvan Mendez: Igual que sí.
Jorge Waters: ¿cómo?
Lucas Galvan Mendez: Sí. No,
Jorge Waters: Y proveedores también va a tener x cantidad de lotes.
Lucas Galvan Mendez: no.
Jorge Waters: ¿Por qué? Porque al tipo que hace las cloacas le pagan con tierra.
Lucas Galvan Mendez: En
Jorge Waters: Sí. No, ninguno gana plata ahí.
Lucas Galvan Mendez: serio,
Jorge Waters: No le cobra nadie. Ellos le pagan con cacho tierra. Entonces acá en en
Lucas Galvan Mendez: soy un negro de m*****.
Jorge Waters: proveedores,
Lucas Galvan Mendez: Sí.
Jorge Waters: si yo selecciono proveedores, también debería aparecer desarrollo uno.
Lucas Galvan Mendez: Sí.
Jorge Waters: Este es más fácil igual porque el proveedor pone que son 10 lotes. Pero si vamos acá, fíjate que ves, este es un proveedor, ¿ves que no paga cuota? Tiene sesión.
Facundo Romano: Claro.
Jorge Waters: Este tiene sesión. Es sesión, sesión, sesión. Son todos lotes eh entregado a proveedores.
Lucas Galvan Mendez: con los que arman los otros lotes.
Jorge Waters: Sí. Y también fíjate que hay cuotas de 36, 24, 18, 35, 29. los arman a medida los planes. Por eso acá mi idea es ponemos cantidad de cuotas,
Facundo Romano: Bien.

### 00:20:32

Jorge Waters: monto total y que se divida. Y en caso de que si vos pagas cuota de 200 y hay una cuota que va a pagar 1000, le pongas cuota refuerzo y la puedas linkear a cualquier panel,
Facundo Romano: a cualquier mes.
Jorge Waters: a cualquier mes. Exactamente. Bien. Segundo tema,
Facundo Romano: Bien.
Jorge Waters: el tema factura. Acá debería poder enviarse la factura que no
Facundo Romano: Una factura legal.
Jorge Waters: sé, no, no,
Facundo Romano: Bien,
Jorge Waters: porque esto es todo negro,
Facundo Romano: perfecto.
Lucas Galvan Mendez: Vamos, perrito.
Jorge Waters: ¿eh? Entonces es más fácil porque si hay que limpiarlo así factura que no quita que en algún momento lo quieran, pero ahora no. Ahora lo que ellos necesitan es poder enviar
Facundo Romano: Bueno, sí,
Jorge Waters: esto.
Facundo Romano: un resumen de los pagos hasta ahora y quizás cuando se hace el mes poder emitir un documento con el pago, el comprobante del pag o algo del
Jorge Waters: Exacto. Que lo que le mandan ellos es
Facundo Romano: estilo,
Jorge Waters: esto. Para que vean qué es lo que tenen.
Facundo Romano: che. Esto igual va a llevar un tiempo.
Jorge Waters: Yo les dije, me dijeron que ellos pensaban que iba a tardar 6 meses.

### 00:21:52

Facundo Romano: Sí,
Jorge Waters: Yo le Sí,
Facundo Romano: por ahí puede ser un poco menos.
Jorge Waters: yo le dije que un mes, dos meses.
Facundo Romano: No, no, un mes,
Jorge Waters: Ni en pedo.
Facundo Romano: ¿no?
Jorge Waters: Amos, M.
Facundo Romano: Eh,
Lucas Galvan Mendez: Laaborando todos los días de esto,
Facundo Romano: no,
Lucas Galvan Mendez: amigo.
Facundo Romano: bien hecho. No, no, no. No llevan tiempo estas cosas llevan tiempo porque imagínate que una reunión por semana con los tipos, cuatro o cinco reuniones para definir bien la base de datos tiene que tener y ahí ya ten un mes.
Jorge Waters: Nosotros le vamos a decir a ellos cómo va a ser su sistema y cómo lo van a usar.
Facundo Romano: Está bien, está bien, pero hay cosas que ellos te van a decir, "Sí, mira, está bien, pero esto tal cosa tiene que estar o esto no me dale esta vueltita. Esas reuniones
Jorge Waters: Bueno,
Facundo Romano: son
Jorge Waters: en eso acortamos tiempo porque esas reuniones soy yo, no vamos a tener esa reunión.
Facundo Romano: Bien.
Jorge Waters: O sea, yo la próxima reunión que voy a tener con ellos es lo mismo que pasó con Raíces. Che, te va a salir tanto, vamos a tardar tanto. Listo, dale hacerlo, che.

### 00:22:50

Jorge Waters: Este es el producto. Listo, Joya, gracias. Eso es todo.
Facundo Romano: Está bien. El tema es si ellos te dijeron se meses y están dispuestos a esperar ese tiempo y se lo entregamos en tres,
Jorge Waters: No.
Facundo Romano: en cuatro, van a estar más contentos que si le decidó y se lo entregamos en tres en
Jorge Waters: Okay, yo ya le dije,
Facundo Romano: cuatro.
Jorge Waters: le dije que yo creía que un mes, dos, no le dije el total, pero me parece un montón 6 meses porque no podemos estar laburando 6 meses para ganar dos mangos, ¿entendés? Pero bueno, para terminemos con esto y después vemos cuánto tardáamos todos.
Facundo Romano: Sí, sí, sí.
Jorge Waters: Este es el documento que le envían a la persona. Fecha recibí de Leandro Pérez, tanto en concepto la cuota tanto correspondente al lote tanto y la fecha.
Facundo Romano: Perfecto. Ah.
Jorge Waters: Eso es todo. Entonces,
Lucas Galvan Mendez: Oh.
Jorge Waters: esto sería el la factura que emiten, que un membrete con un poquito texto.
Facundo Romano: Sí, no, eso, eso no pasa nada.
Jorge Waters: Este es lo nuestro. Tiene todo guardado acá, boludo.
Lucas Galvan Mendez: Ah,
Jorge Waters: Bueno,
Lucas Galvan Mendez: ¿qué tiene acceso a su coso?

### 00:24:02

Jorge Waters: sí, este es su drive, o sea, tengo acceso a todos de ellos. tienen. Pero ves que hacen uno por cada lote,
Lucas Galvan Mendez: Acá,
Jorge Waters: boludo.
Lucas Galvan Mendez: acá es cuando el kaku se cranea un poco porque dice, "Uh, esto es mucho." Y después ves cómo funciona y decís,
Jorge Waters: Sí, ya lo sé. Sí es una pelotud porque son una
Lucas Galvan Mendez: "Amigo, tran." No,
Jorge Waters: v****.
Lucas Galvan Mendez: si funciona mal, da lo mismo.
Jorge Waters: Sí,
Lucas Galvan Mendez: Te van a dar cuenta o lo que sea, te van a decir algo, pero no pasa nada. Si mira cómo laburan,
Jorge Waters: exacto,
Lucas Galvan Mendez: no estamos trabajando a un nivel que es eh nada puede
Jorge Waters: exacto.
Lucas Galvan Mendez: fallar.
Jorge Waters: Yo les dije que iba a haber fallo durante 6 meses en la aplicación,
Lucas Galvan Mendez: Qué bueno eso, Jorge.
Jorge Waters: que es normal a la hora de hacer una
Lucas Galvan Mendez: Pero lo escuche porque él va a ser eh la
Jorge Waters: aplica.
Lucas Galvan Mendez: mayoría de la programación de esto y la tené que hacer sabiendo de que que está todo bien,
Jorge Waters: Claro.
Lucas Galvan Mendez: de que un proyecto que no lleva este nivel de acá arriba de de ¿cómo se dice? En término de seguridad o en término de de de de no poder fallar.

### 00:25:09

Jorge Waters: Exacto. Por eso yo pensaba una aplicación local que vamos se la instalamos en la compu a ellos y que esa que esa aplicación se conecta a una base de datos. Yo pensé que eso era más simple que hacer una aplicación web. Yo pensé que integrar todo era mucho más complejo. ¿Me equivoco, Cacu?
Facundo Romano: Eh eh sí, sí es más fácil hacer una aplicación web porque está medio estandarizado hacia ahí, pero igualmente se puede hacer un instalador local de eso.
Jorge Waters: Yo quiero hacer, no, lo más fácil que
Lucas Galvan Mendez: Pensalo más fácil, pensalo sin cranearte,
Jorge Waters: sea.
Lucas Galvan Mendez: pensalo, pensalo por ahí, pensar con los fallos que sean necesarios y lo
Facundo Romano: No, lo más simple es correr en web porque no tenés el problema este de que te funcione en una computadora,
Lucas Galvan Mendez: justificamos.
Facundo Romano: en la otra no, a mí me pasa tal cosa, a mí me pasa lo otro,
Jorge Waters: Bien.
Facundo Romano: está todo en web y listo.
Jorge Waters: Listo, va en web. Entonces,
Lucas Galvan Mendez: Sí.
Jorge Waters: otro tema. Bueno, no, el tema de la factura,
Lucas Galvan Mendez: Sí, que no es tema de factura, eh, el tema de exportar un PDF que diga cuánto pagaron,
Jorge Waters: eh,

### 00:26:15

Lucas Galvan Mendez: porque si lo ponés en ese término, digamos, la verdad que es es un
Jorge Waters: exacto,
Lucas Galvan Mendez: documento.
Jorge Waters: exacto. Es un documento que se tiene que autocompletar.
Lucas Galvan Mendez: Básicamente eso.
Jorge Waters: Lo que ellos quieren es que se puede enviar por mail directamente. Se puede. Ellos lo querían por WhatsApp, pero yo le dije, "No, mira,
Facundo Romano: Eh,
Jorge Waters: por WhatsApp no se puede porque es un bardo tené que poner WhatsApp app y que esto, que lo otro, bla bla bla.
Facundo Romano: eh, por es un para mí es un poco más complicado por mail que por WhatsApp, porque por WhatsApp puedes más o menos fingirlo. O sea,
Jorge Waters: más.
Facundo Romano: viste eso de que tenemos nosotros como para que si apretas WhatsApp o eso que has hecho apretas WhatsApp y te redirige a un a un chat de WhatsApp y te dice abrir en WhatsApp web.
Lucas Galvan Mendez: Sí,
Jorge Waters: Sí.
Facundo Romano: Si nosotros tenemos el número de teléfono de la persona
Lucas Galvan Mendez: y puede ser claro la redirección desde el número de teléfono ahí,
Facundo Romano: parcial.
Lucas Galvan Mendez: pero no se puede hacer lo mismo tiendo el mail
Facundo Romano: Sí, pero no sé cómo será WhatsApp,
Lucas Galvan Mendez: ahí.
Facundo Romano: pero los mail son un poco más cha pelota porque tenés que tener algún permiso o algo porque si no te lo empieza a detectar como como spam.

### 00:27:21

Facundo Romano: Si mandas muchos con WhatsApp puede ser que pase
Lucas Galvan Mendez: Ah, mira.
Jorge Waters: el
Facundo Romano: lo mismo igual,
Jorge Waters: WhatsApp.
Facundo Romano: pero no sé, habría que verlo,
Lucas Galvan Mendez: Pero, ¿por qué?
Facundo Romano: hay que evaluarlo.
Lucas Galvan Mendez: ¿Por qué decís mandass
Facundo Romano: Si, porque si mandas varios mensajes por mes desde una cosa que está
Lucas Galvan Mendez: muchos?
Jorge Waters: Ok.
Facundo Romano: automatizada, digamos, o o que no es una persona escribiendo un mail, efectivamente lo detecta como eso,
Lucas Galvan Mendez: Mm.
Facundo Romano: como spam y empieza a llegar todo spam, te dice que hay problema,
Lucas Galvan Mendez: ¿Esto se va a cobrar de una vez o un
Facundo Romano: no sé, kilometro.
Lucas Galvan Mendez: mantenimiento?
Jorge Waters: Me dieron la opción de cualquiera de las dos, me preguntaron. ¿Cómo era el mantenimiento de la página? Eh,
Lucas Galvan Mendez: Yo para considerar si hubiera que pagar algo,
Jorge Waters: no,
Lucas Galvan Mendez: ¿qué ser?
Jorge Waters: no les dije que no les dije que ellos mensualmente iban a tener que pagar la API que tenía un
Facundo Romano: M.
Jorge Waters: costo. Yo pensando que se iba a hacer con API, no sé si lleva API esto. Eh, base de datos,
Lucas Galvan Mendez: Está muy
Jorge Waters: perdón, no API.

### 00:28:23

Jorge Waters: Le dije que iban a tener pagar una base de datos
Lucas Galvan Mendez: bien.
Jorge Waters: mensual.
Facundo Romano: Sí, base de datos, backen y frontend,
Jorge Waters: ¿Cómo el BR eso también se paga
Facundo Romano: pues son tres partes, ¿eh?
Jorge Waters: mensual?
Facundo Romano: Nada, se paga anual todo en realidad,
Lucas Galvan Mendez: está
Facundo Romano: pero sí se puede pagar mensual,
Lucas Galvan Mendez: costeando.
Facundo Romano: pero lo mejor es pagarlo anual de una vez y ya te despreocupaste por una año,
Jorge Waters: Claro. Sí, sí, sí.
Facundo Romano: dos años.
Jorge Waters: Pero yo le dije que el costo que tenían ellos era de la base de datos.
Facundo Romano: Sí,
Lucas Galvan Mendez: Está
Facundo Romano: pasa el back también lo tenés que que hostear en un lugar y mayormente te
Lucas Galvan Mendez: bien.
Facundo Romano: cobran,
Jorge Waters: Bueno,
Facundo Romano: digamos.
Jorge Waters: igual no hay problema, por eso está todo pago.
Facundo Romano: Sí,
Jorge Waters: Eh,
Facundo Romano: son baratos.
Jorge Waters: le dije que le íbamos a dar garantía por este trabajo, que tenía una, o sea, si se explota la aplicación la arreglamos nosotros, no hay problema.
Lucas Galvan Mendez: Okay. Pero no garantía de que es es mucha plata la que mueve.
Jorge Waters: garantía.
Lucas Galvan Mendez: Y eh no sé,

### 00:29:20

Jorge Waters: ¿Qué?
Lucas Galvan Mendez: se equivoca, sale una cuenta mal y les aparece completamente pago algo que no estaba completamente pago.
Jorge Waters: No, no, no, porque no es algo fiscal esto.
Lucas Galvan Mendez: Oh.
Jorge Waters: Esto puede tener el mismo margen de rol que un Exel. Esa es la base. O sea, en el Excel también pueden poner una cuota mal marcada. La idea es que la de finanzas revise eso todo el tiempo.
Lucas Galvan Mendez: Está
Jorge Waters: No es que se que la empresa va a delegar todas sus finanzas a un sistema y después va a
Lucas Galvan Mendez: bien.
Jorge Waters: decir, "Che, pero nos faltaron 000, me lo tené que pagar vos."
Lucas Galvan Mendez: Le ponemos una IA que lo haga automático,
Jorge Waters: No,
Lucas Galvan Mendez: dejamos un montón de gente sin trabajo y eh perdemos un montón de millones de
Jorge Waters: mira,
Lucas Galvan Mendez: dólares.
Jorge Waters: su su pensamiento fue o hago este sistema o contrato dos personas más,
Lucas Galvan Mendez: Claro.
Jorge Waters: así que más o menos lo mismo.
Lucas Galvan Mendez: E, ¿cuánto le iban a pagar esas dos personas en todo el tiempo que tienen que contratarlo?
Jorge Waters: Paraá que eso vamos a llegar al final de la reunión. para
Lucas Galvan Mendez: Yo digo dos personas son
Facundo Romano: Sí, pero esperemos, esperemos, esperemos, espera.

### 00:30:31

Lucas Galvan Mendez: muchas.
Facundo Romano: Seguí,
Jorge Waters: proveedores.
Facundo Romano: seguí.
Jorge Waters: Esto me parece lo más complicado.
Lucas Galvan Mendez: Está
Jorge Waters: Y acá en estadísticas lo que yo les iba a decir
Lucas Galvan Mendez: eso. Mm.
Jorge Waters: es que todo este panel ustedes ya lo tienen armado. Cuando llegué acá me di cuenta que ustedes tienen armado el panel de gastronomía.
Lucas Galvan Mendez: Es que a mí todo esto me parece muy similar a eso.
Jorge Waters: Es exactamente igual.
Lucas Galvan Mendez: Obviamente entrar cosa
Jorge Waters: Por eso yo pienso que no tenemos 6 meses de laburo porque ya está el la base
Lucas Galvan Mendez: ahora.
Facundo Romano: No,
Jorge Waters: armada.
Facundo Romano: yo te digo 6 meses eh partiendo de un desarrollo usando poca IA e y al menos lo que es la base de datos y bueno, sobre todo bien la estructura de la base de datos, eh, no está bueno que lo toque la IA quizá para algunas cuestiones técnicas, pero no en el general porque te empieza a meter cosas que no querés o te hace conexiones que no son las que vos esperáis y después a la hora de agregar algo, eso es más complicado o no te piensa las cuota como unos ellos las quieren trabajar. Por eso digo estas cosas, eh, es importante que tengas al menos una reunión cada dos semanas, ponerle para que de a poquito, mira, tenemos esto, está bien.

### 00:32:02

Facundo Romano: Sí, seguir porque si no te pasas de 6 segí y tener que hacer un rollback de un mes de laburo y modificar cosas que ya están hechas es mucho más complicado que hacerlas en sí al principio, como los tatuajes,
Jorge Waters: Bueno,
Facundo Romano: digamos.
Jorge Waters: sí, pero eso no va a pasar porque para eso estoy yo, digamos, yo tengo la visión comercial y Yo ya sé lo que necesita el loteo para subsistir.
Facundo Romano: Claro.
Jorge Waters: O sea, todo esto se el 50% se lo dije yo.
Lucas Galvan Mendez: Claro, Jorge, básicamente es como el garo.
Facundo Romano: Bien,
Jorge Waters: Yo yo represento a ellos acá, ¿entendés?
Lucas Galvan Mendez: Oye,
Jorge Waters: Yo entiendo lo que la empresa necesita para funcionar, digamos.
Facundo Romano: bien.
Jorge Waters: Entonces, yo le voy a llevar Claro. Y yo le voy a llevar esto a la empresa y le voy a decir, "Che, mira, esto es lo que vos necesitás. No le voy a preguntar, che, ¿esto te gusta?" Es como, "Che, esto es lo que vos vas a usar a partir de ahora. y no me van a cuestionar, ¿entendés? Porque está pensado específicamente para que ellos puedan laborar
Facundo Romano: para ellos.
Jorge Waters: mejor.
Lucas Galvan Mendez: No,
Facundo Romano: Perfecto.

### 00:32:58

Lucas Galvan Mendez: a fin de cuentas es por tu conocimiento sobre el tema, porque si vos no supo funcion funciona,
Jorge Waters: Exacto,
Lucas Galvan Mendez: no podría responderle a ciertas preguntas que pero sí él sí
Jorge Waters: exacto.
Lucas Galvan Mendez: puede responderte esas preguntas, así que lo tenías, Jorge.
Jorge Waters: Eh, entonces ahí ya también ahorramos un paso. Bueno, y en estadísticas lo que la aplicación debería tener es nada, estadísticas pelotudas de más o menos valor de cuota medio de enero para que después puedan hacer valor de cuota enero 2025 versus 2026, ingreso 2025 versus ingreso 2026, etcétera.
Facundo Romano: Bien, eso no pasa nada, es recopilar datos que ya van a estar guardados el
Jorge Waters: Exacto, exactamente, exactamente.
Facundo Romano: problema.
Jorge Waters: Y acá caja,
Lucas Galvan Mendez: Ho.
Jorge Waters: este sería como un panel medio general. No sé si lo agruparía así o después lo haríamos tipo en un menú acá.
Lucas Galvan Mendez: Obvio que eso en el X funciona distinto esto porque se si no
Jorge Waters: Yo creo que yo creo que claro,
Lucas Galvan Mendez: obviamente
Jorge Waters: porque vas a entrar al nivel proveedores y dentro del nivel proveedores yo me
Lucas Galvan Mendez: no por supuesto
Jorge Waters: yo me lo imagino así. Me lo imagino más o menos así, ¿no?

### 00:34:42

Jorge Waters: Como que cada lugar.
Lucas Galvan Mendez: Eso dejalo ahí al costado también guardado ahí.
Jorge Waters: Bueno, y acá tenemos eh esto era cobros. La parte de cobros solo va a tener acceso a todos, pero la parte de cobros no va a haber estadísticas con Lle. Me lo imagino más o menos así, ¿no?
Lucas Galvan Mendez: Okay.
Jorge Waters: Eh, después lo armo bien el mapita,
Lucas Galvan Mendez: Sí, sí.
Jorge Waters: pero
Lucas Galvan Mendez: No, igual déjalo, pero después sabiendo que después lo vamos aar bien, pero pero para tenerlo
Jorge Waters: bien, bien. Bueno, acá en caja, nada, la caja debería ser algo financiero que haga los ingresos versus los
Lucas Galvan Mendez: L
Jorge Waters: egresos, poder saber cuota media de marzo.
Facundo Romano: Perdón, tema de gresos. Eso eh están asociados al lote,
Jorge Waters: Sí,
Facundo Romano: están asociados al proyecto, pueden ir por afuera también.
Jorge Waters: para mí lo podemos hacer como se nos canta el c***. No hay un en realidad no tienen un egreso ellos. Deberíamos ponerle yo,
Lucas Galvan Mendez: Solo me pierden.
Jorge Waters: para mí una caja tiene ingreso versus egreso, ¿no? Pero ellos solo tienen
Lucas Galvan Mendez: Sí,
Jorge Waters: ingresos.
Lucas Galvan Mendez: pero ahí no pagan sueldo de empleado, nada.

### 00:36:15

Lucas Galvan Mendez: Eso no,
Jorge Waters: No, no, eso va por fuera. No tiene nada que ver con esto,
Lucas Galvan Mendez: no con esto.
Jorge Waters: ¿no? Exacto. Pero en egresos si iría, por ejemplo,
Facundo Romano: CL, pero te digo,
Jorge Waters: proveedores.
Facundo Romano: por ejemplo,
Lucas Galvan Mendez: Claro.
Facundo Romano: hicieron el vallado o mandaron a cortar el pasto.
Jorge Waters: Exacto.
Facundo Romano: Eh,
Jorge Waters: Para mí eso no lo eso no lo anota en ningún lado
Facundo Romano: esa, bueno,
Jorge Waters: todavía.
Facundo Romano: pero ese egreso sería asociado al proyecto inmobiliario, no a los lotes. No tienen algo tan específico por lote. Como decir, el lote 135 eh le hicimos tal cosa
Lucas Galvan Mendez: Pasa que no la anot.
Jorge Waters: No, no, no, no lo tienen, no lo tienen.
Facundo Romano: bien por proyectos.
Jorge Waters: No es por proyecto.
Facundo Romano: Bien.
Jorge Waters: Sií, en realidad me imagino que ellos van a poner tipo un un menú así que diga acá el monto y acá el desarrollo. No.
Facundo Romano: Sí, eso después de última, o sea, vemos cómo lo acomodamos lo que porque son parte de la misma estructura de dato, digamos, que es quizá lo más importante a pensar ahora, que es cómo se va a organizar cada sección, va, no cada sección, sino cada una de estas tablas, digamos.

### 00:37:56

Facundo Romano: caja es una tabla, el desarrollo es otra tabla,
Jorge Waters: Bien.
Facundo Romano: después tienen sus conexiones. Es quizá ahora lo lo fundamental es más pensar eso y después el resto se va se va acomodando diferentes maneras,
Jorge Waters: Bien,
Facundo Romano: se puede
Jorge Waters: igual acá ellos están en estos dos están dispuestos a escuchar recomendaciones.
Facundo Romano: actualizar.
Jorge Waters: En realidad lo que le le demos nosotros van a estar contentos.
Facundo Romano: Bien.
Jorge Waters: Eh, tema proveedores es exactamente lo mismo que es un desarrollo más proveedores. Sí, desarrollo uno y acá debería decir lote. Lote tanto. nombre, mail, teléfono, cantidad de cuotas, cuotas pagas, cuotas restantes, total refuerzo, eh esteo acá y la posibilidad de asociar todo esto a un calendario es posible
Facundo Romano: Eh, ¿cómo? Perdón.
Jorge Waters: asociar toda esta información a un calendario.
Facundo Romano: Eh, sí, sí, sí, sí.
Jorge Waters: Entonces, que cuando la persona de cobros esté acá en este panel y tenga desarrollo uno, lote 12, eh, tengo un botón de no sé cuál sería el botón agregar pavo. No se me ocurre cómo hacerlo acá.
Facundo Romano: Eh, sí, sí, sí se puede hacer de diferentes maneras y te
Jorge Waters: No sé, pero que apriete acá generar pago.

### 00:40:11

Facundo Romano: un popup con alguna Ahí
Jorge Waters: Es un popup. Sí. Y ponga cuota tanto eh,
Facundo Romano: sí.
Jorge Waters: pagó tal día y poder ponerle anotaciones. Bien, eso es más o menos eh hasta ahora el front, digamos, del sistema. Aparte lo que necesitan ellos es que cuando ingrese al sistema, por ejemplo, concha su madre. Bueno, vamos a ingresar al sistema para que lo voy a desbloquear por las dudas y ya queda guardado.
Lucas Galvan Mendez: Yeah.
Jorge Waters: va a ingresar al sistema el vendedor la de administración y acá en este sistema que me gusta más así va a tener una alerta de tu madre.
Lucas Galvan Mendez: Es el nombre de la persona que le escribió.
Jorge Waters: Sí.
Lucas Galvan Mendez: Poner otro nombre.
Jorge Waters: Eh, Johnny se llaman Marcos y Johnny los dos.
Lucas Galvan Mendez: Está bien. Okay. Marco, parecía que era como un marco Eh,
Jorge Waters: Ah, okay. Johnny, entonces tenés nuevo mensaje. Hoy viene Tito a pagar el pasto. Lo que ellos quieren, lo que me decía es justamente Marco me decía, "Che, yo lo que necesito es que si el domingo a las 10 de la noche yo estoy laburando en el sistema, poder dejarle un mensaje a la administración y que lo vea el lunes o si lo hago el lunes a las 3 de la mañana, que el martes cuando se conecte dentro de la interfaz le aparezca el mensaje a esa

### 00:42:28

Facundo Romano: Bien,
Jorge Waters: persona. Entonces esa interfaz también tiene que poder enviarse mensajes desde administración o entre todos. No sé, creo que es muy complejo que todos se puedan enviar mensajes entre todos.
Lucas Galvan Mendez: ¿Cómo se hace eso?
Facundo Romano: no se se puede se puede mandar mensaje.
Jorge Waters: ¿Cómo
Facundo Romano: No, no, no es problema eso.
Jorge Waters: mensajes internos? Bien, me encanta porque hasta ahora nada es problema.
Lucas Galvan Mendez: No es que este pibe es un crack.
Jorge Waters: Sí. Y lo peor es que está diciendo que va a tardar 6 meses y la semana que viene ya va a tener la aplicación lista. Pero sí.
Lucas Galvan Mendez: La semana que viene entregar, boludo. Estamos las
Jorge Waters: Sí, no les dije,
Lucas Galvan Mendez: manos.
Jorge Waters: yo ya tomé el trabajo hace dos semanas y le dije para este fin de esta, eh, che, bueno, no. Y eso, eso sería más o menos la app es una app contable para ellos.
Facundo Romano: H
Jorge Waters: Es una app de administración, lo que tienen que tener es esto y que tiene que ser escalable. Yo les dije que cuánto era más o menos. Ellos calculan 100 lotes tener ahora en un futuro no muy lejano. Así que yo haría un cálculo por 4,000.

### 00:43:42

Jorge Waters: propiedades. Este es el número de propiedades. El tema es que lo que yo pensaba es que cada propiedad va a tener como 10 nodos de información, ¿o no?
Facundo Romano: ¿Qué qué serían de información?
Lucas Galvan Mendez: Perdón,
Jorge Waters: Y nombre, mail, teléfono, cuota, cuota pagot.
Facundo Romano: Bien.
Lucas Galvan Mendez: che. Perdón, Jorge, te 4000 tendrán en cuánto, en 2 años, 3 años más,
Jorge Waters: Ponele.
Lucas Galvan Mendez: 10 años más.
Jorge Waters: Sí, 2
Facundo Romano: Sí, igual 4000 registro,
Jorge Waters: años
Facundo Romano: ¿no?
Lucas Galvan Mendez: Es
Facundo Romano: Eh, no, sí, para una base de datos no es nada hoy en día.
Jorge Waters: 4000
Lucas Galvan Mendez: poco.
Jorge Waters: lotes.
Facundo Romano: Sí, sí, son 4000 registros en la en la tabla de lotes, va.
Jorge Waters: Claro.
Facundo Romano: Y están separados, además están por desarrollo.
Jorge Waters: Yo yo lo a ver,
Lucas Galvan Mendez: Sí.
Facundo Romano: Todavía no tengo en la cabeza la base de datos.
Jorge Waters: yo no creo que superen los 2000 lotes jamás, pero yo quiero preparar algo de algo así para que jamás tengan que rompernos las
Lucas Galvan Mendez: Okay.

### 00:44:41

Jorge Waters: pelotas,
Lucas Galvan Mendez: Claro, porque
Facundo Romano: eh de que cada desarrollo pueda tener como máximo 4000
Lucas Galvan Mendez: Ah.
Jorge Waters: ¿no?
Facundo Romano: lotes entre todos los desarrollos poder tener 4000
Jorge Waters: Totales. Sí,
Facundo Romano: lotes.
Jorge Waters: tranquilo. Y que no tengan problema con el sistema.
Facundo Romano: Sí, no, eso eso se puede se puede eso no pasa nada.
Jorge Waters: Bien. Eh, cada cada desarrollo debe crearse,
Lucas Galvan Mendez: Bien.
Jorge Waters: cada proveedor también, eh, o sea, dentro de proveedores yo puedo crear proveedor uno, proveedor dos, proveedor tres, debería poder crearse. Eh, ¿qué más? Bueno, además de esto, ellos pueden tomar propiedades en parte de pago. debería de haber, no sé si no me imagino que será, pero me lo imagino
Facundo Romano: Tomar propiedades en parte de pago.
Jorge Waters: como
Facundo Romano: Tipo, yo tengo una casa, te doy mi casa, ellos me la tazan y me dicen, "Bueno, te descuento $90,000 $,000." Bien.
Lucas Galvan Mendez: Che, pero para, para. Entonces, eso no tiene que estar adentro del registro del
Jorge Waters: Exacto.
Facundo Romano: Sí,
Lucas Galvan Mendez: lote.
Facundo Romano: eso tranca no lo vamos a definir hoy, ni mañana ni esta semana posiblemente.

### 00:45:50

Jorge Waters: Sí, pero el tema es que esa propiedad va a entrar a la venta también.
Lucas Galvan Mendez: Okay.
Jorge Waters: Es más es más importante tener la venta de la propiedad que cómo te pagaron el lote, porque después va al lote acá le ponés cuánto salió y el y el lote le salió
Lucas Galvan Mendez: Okay.
Jorge Waters: ,000 porque entregó una casa de 80. Eso lo sabés vos.
Lucas Galvan Mendez: y le chupa huevo a ellos que no
Jorge Waters: Le chupo un huevo. No, no, no importa,
Lucas Galvan Mendez: está
Jorge Waters: no importa porque yo acá la idea de esto es entregó la casa de la abuela.
Lucas Galvan Mendez: por
Jorge Waters: y eso va a estar en anotaciones. Entonces eso toda esa información se va a visualizar
Lucas Galvan Mendez: listo.
Facundo Romano: Bueno, pero eso hay que ponerle un monto también asociado como es lo de las cuotas de refuerzo,
Jorge Waters: igual.
Facundo Romano: pero no sería una anotación simple porque la
Lucas Galvan Mendez: Está diciendo que lo van a hacer.
Jorge Waters: No, no, porque lo hacen ellos.
Facundo Romano: anotación
Jorge Waters: Si el monto era 100000, ellos directamente acaban a cargar lo que resta por pagar.
Facundo Romano: y no les interesa cuánto vale de la casa de la abuela,
Jorge Waters: No, no,
Facundo Romano: porque tal vez que en 4 meses se olvidan y quieren verlo.

### 00:46:50

Jorge Waters: eso ya. Bueno,
Lucas Galvan Mendez: de en
Facundo Romano: No importa.
Jorge Waters: entregó la casa por
Facundo Romano: Bueno,
Jorge Waters: 80.
Lucas Galvan Mendez: anotaciones.
Facundo Romano: ahí va. Tienen que tener esa responsabilidad, se la delegas a ellos.
Jorge Waters: Sí, sí. Es que sí, tal cual.
Facundo Romano: Bien.
Jorge Waters: ¿Y qué es lo que hacen acá, boludo?
Facundo Romano: Sí, está bien, está
Lucas Galvan Mendez: No, si después lo resolvemos mejor, mejor.
Jorge Waters: Exacto.
Lucas Galvan Mendez: Si no lo tenemos que resolver también mejor.
Facundo Romano: bien.
Jorge Waters: Tengo el acceso a la caja, boludo. Que pero ves,
Lucas Galvan Mendez: Ay, mamita, no me mostré que me pongo mal. No me mostré, no mostré.
Jorge Waters: acá está comisiones, lotes. Bueno, pero de acá vamos a tener que sacar mucha info también.
Lucas Galvan Mendez: Me una mala sangre el
Facundo Romano: Eso,
Jorge Waters: Esto,
Facundo Romano: Jorge, perdón.
Lucas Galvan Mendez: pedo.
Jorge Waters: esto sí,
Facundo Romano: Vos podés de alguna manera sacarle datos sensibles y enviarme alguna de esas cosas.
Jorge Waters: sí, obvio. Sí, yo descargo todo esto y te lo mando,
Facundo Romano: Bueno,
Jorge Waters: no pasa nada.

### 00:47:40

Jorge Waters: Yo pongo un huevo. Si igual no se puede hacer nada con esto,
Facundo Romano: no está bien,
Lucas Galvan Mendez: Lo filtramos,
Jorge Waters: ¿eh?
Facundo Romano: pero
Jorge Waters: Pero ves,
Lucas Galvan Mendez: ¿no?
Jorge Waters: acá tienen entradas, dólares, salidas, tienen sal tienen egreso. Mira, pago fid comiso, pago parcial de comisiones, comisiones,
Lucas Galvan Mendez: Claro.
Jorge Waters: cambio.
Lucas Galvan Mendez: Y todo eso tiene que estar,
Jorge Waters: Sí, pero tiene que Exacto.
Lucas Galvan Mendez: vos ten que volar la totalidad de los Excel que ellos usan al programa.
Facundo Romano: Eh,
Jorge Waters: Tengo todo esto.
Lucas Galvan Mendez: tienen que dejar de usar y esto
Jorge Waters: Turno de firmas. Sí,
Lucas Galvan Mendez: también
Jorge Waters: pero este turno de firma puede estar asociado acá
Lucas Galvan Mendez: ahí.
Jorge Waters: dentro
Lucas Galvan Mendez: Okay. Bueno,
Facundo Romano: está bien,
Lucas Galvan Mendez: una cosa más que es
Facundo Romano: pero necesitamos un horario también, además del coso y una agenda que te diga,
Lucas Galvan Mendez: Sí,
Facundo Romano: "No podés hacer dos firmas a las 2:30 de la tarde.
Jorge Waters: para y otra cosa para importante ahí me acordé importante.
Lucas Galvan Mendez: una que diga la doy cuarto y otra la do medio.
Jorge Waters: Cada cuota refuerzo.
Lucas Galvan Mendez: Sí.
Jorge Waters: Esto lo más importante es esto, porque las cuotas pagas es obvio fijarte, vos sabes que todos los meses tienen que pagar eso, pero las cuotas refuerzo son pagadas en X, por eso llaman refuerzo.

### 00:48:56

Jorge Waters: Entonces, yo compro el lote hoy y yo pacto una cuota refuerzo para eh diciembre 2026. Pacto una cuota refuerzo de $5,000. Sí, la pacto para el 3 de noviembre.
Facundo Romano: Sí,
Jorge Waters: Ellos necesitan que el 1 de noviembre el sistema le avisa próxima cuota refuerza
Facundo Romano: está así te di che.
Jorge Waters: cobrar.
Facundo Romano: Bien.
Jorge Waters: Eso es indispensable para el sistema.
Lucas Galvan Mendez: Eso se hace con eh una integración de calendario con recordatorios. ¿Cómo se hace?
Facundo Romano: Eh, no, eso tenés que, o sea, tenés que tener una tarea Chromop se llama, que se ejecute todos los días y que se fije si en menos de una semana o de tanto tiempo hay una cuota de refuerzo
Jorge Waters: Tres. Claro.
Facundo Romano: y si la hay que te tr días.
Jorge Waters: Tres días me pidieron. Tres días me pidieron.
Facundo Romano: Bien.
Jorge Waters: Me pidieron que cada tr días que tr días antes avise que viene una cuota de refuerzo,
Facundo Romano: Bueno,
Jorge Waters: porque eso es lo que ellos no pueden controlar y tiene razón.
Facundo Romano: pero eso tiene que ejecutar todos los días. ¿Me explico?
Jorge Waters: Sí, sí, claro, claro,
Lucas Galvan Mendez: Porque siempre pueden tr días pasar.

### 00:50:07

Jorge Waters: porque no sabes exacto, no sabes cuándo va a ser.
Facundo Romano: Claro,
Jorge Waters: Bueno,
Facundo Romano: si justo te cae
Jorge Waters: eso eso es indispensable porque esas cosas son las que a
Facundo Romano: que
Jorge Waters: ellos se les pasan porque vos pactas una firma hoy y la compra del lote se hace
Facundo Romano: bien,
Jorge Waters: en 3 años. Entonces, vos no te acordás que dentro de un año y medio te tienen que pagar $1,000.
Facundo Romano: claro,
Jorge Waters: O sea, hoy te acordas,
Facundo Romano: claro,
Jorge Waters: pero si mañana tenés 4000 lotes,
Lucas Galvan Mendez: Так.
Jorge Waters: no te acordas ni en pedo, ¿entendés?
Facundo Romano: sí, sí, sí.
Jorge Waters: Entonces eso tiene que estar sí o sí. Eso es fundamental y esto tiene que funcionar perfecto. La cuota refuerzo.
Facundo Romano: Bien, bueno, eso hasta ahora es quizá lo más complicado.
Jorge Waters: La cuota refuerzo.
Facundo Romano: Sí, el aviso, las notificaciones,
Jorge Waters: Bien.
Facundo Romano: el sistema de
Lucas Galvan Mendez: la notificación. Por eso te decía si se puede vincular con Google Calendar o algo por el
Facundo Romano: notificaciones.
Lucas Galvan Mendez: estilo.
Facundo Romano: Y pasa que usar API externa, viste, a veces te te complica más que otra cosa,

### 00:51:01

Lucas Galvan Mendez: ¿Te complica en qué
Facundo Romano: boludo.
Lucas Galvan Mendez: término?
Facundo Romano: Y que tiene que estar pendiente porque si los tipos de precan algo tenés que entrar, hacerlo como se hace ahora, no es no es tu sistema, ¿viste? O sea, dependeré de usar el sistema del otro y como Google quiere. Muchas veces son pis pagas y no las pagas, los tipos tal vez se les venció una tarjeta. No nos avisaron porque no sabían que cargamos esa tarjeta para Lápid Bull. y eso no le funciona más y me explico, mientras vos manej la información y tengas en claro cómo es que esa información se maneja, sabés dónde puede haber un error o dónde puede haber un una brecha en la que eso no funcione.
Lucas Galvan Mendez: Mhm.
Facundo Romano: Y se lo delegas aul, eh, tenés que estarle más encima, digamos. Hay cosas que funcionan mejor, te facilita cierto desarrollo, pero de acá a 3 años tal vez que Google cambia como maneja cierta información y tenés que estar al tanto y
Jorge Waters: Ah.
Lucas Galvan Mendez: Sí.
Facundo Romano: cambiarlo. Está bien.
Lucas Galvan Mendez: Okay.
Facundo Romano: Voy imagínate los de calendar como tienen tantas aplicaciones usando su API, no hacen grandes cambios así de un día para otro sin avisarlo ni nada, pero bueno, por las dudas.

### 00:52:14

Lucas Galvan Mendez: Si uno piensa a largo plazo este tipo de trabajo, digo,
Jorge Waters: Che, perdón, pero que no hay que ver.
Lucas Galvan Mendez: sí.
Jorge Waters: ¿Están viendo lo que la pantalla?
Lucas Galvan Mendez: ¿Qué?
Jorge Waters: O sea, realmente habían anotado el cortapasto.
Facundo Romano: Mira, un palo 700.
Lucas Galvan Mendez: Cambio dólar por peso.
Facundo Romano: Uy,
Jorge Waters: Un palo
Facundo Romano: me voy a cortar
Lucas Galvan Mendez: Croata, corta pasto y amigo.
Facundo Romano: pasto.
Jorge Waters: 200.
Lucas Galvan Mendez: A mi vieja le cobran eh 95 lucas para cobrarle para cortarle el pasto y 150 para cortarle el
Facundo Romano: Che,
Jorge Waters: Vendemos el dron.
Lucas Galvan Mendez: cerco.
Facundo Romano: no quiere.
Jorge Waters: Caku, vendemos el dron, compramos dos dos bordeadoras.
Facundo Romano: Sí,
Jorge Waters: Concha de su
Facundo Romano: boludo.
Lucas Galvan Mendez: Che, no.
Jorge Waters: madre.
Lucas Galvan Mendez: Igual hablando de eso y no hablo de eso, pero tiene que ver que y va con lo de la API, que con esto no estoy diciendo, "Che, usemos la API de Google, qué s por fuera de eso". Digo, ¿cómo pensamos las cosas? Eh, y hay que empezar a pensarse, digamos, si no llegan este tipo de trabajo pasado, el mes que viene, no llega, te tenés que empezar a pensar como una empresa de software y eso tiene cierta responsabilidad a largo plazo, inevitable, digamos.

### 00:53:26

Lucas Galvan Mendez: Entonces ya empezas a gestionar las cosas sabiendo que que tenés una cierta responsabilidad sobre eso, que capaz que vos me decís, "Jorge, no, si se les rompe en 2 años, nosotros no nos tenemos que hacer cargo." Okay. Pero saber que que bueno, si vos si vos me decís si le rompen dos años, no tenemos cargo, entonces capaz que usamos la API de Google, la pagamos nosotros y se la cobramos a ellos. No sé, estoy diciendo cosas,
Jorge Waters: Claro. Sí,
Lucas Galvan Mendez: ¿no?
Jorge Waters: te entiendo.
Lucas Galvan Mendez: Pero pero como empezar a pensarse desde un lugar de
Jorge Waters: Te entiendo. Manejarlo en base al margen que tenemos.
Lucas Galvan Mendez: un Exacto. Exactamente. y pensarnos como una empresa, justamente con la responsabilidad de largo plazo que tiene esa empresa de, bueno, también ponemos un poco de nosotros, que es hacerse cargo frente a ciertos cambios, lo que sea y cobrarlos, eh, ojo, nadie trabaja gratis, cobrarlo, lo que sea que por eso,
Facundo Romano: Es que las empresas de software si funcionan así, amigo.
Lucas Galvan Mendez: bueno,
Jorge Waters: No.
Facundo Romano: O sea,
Lucas Galvan Mendez: pensémonos así y vos pensate así, Kaku, porque si nos pensamos para abajo,

### 00:54:20

Facundo Romano: no que yo lo estoy pensando específicamente
Lucas Galvan Mendez: perfecto,
Facundo Romano: así.
Lucas Galvan Mendez: perfecto, porque puede venir de si esto sale bien, vienen tres trabajos más y de la nada, bueno, ya está empezar a trabajar eso. además de otras cosas y de lo que sea, pero tener que poder afrontar también como esa esa escalabilidad, digamos, de de responsabilidad como empresa,
Facundo Romano: Sí, sí, sí, sí.
Lucas Galvan Mendez: digo, entre los tres,
Jorge Waters: Sí, sí, sí,
Lucas Galvan Mendez: no no vos,
Jorge Waters: sí. Yo yo soy el que más lejos está de eso, creo.
Lucas Galvan Mendez: ¿por qué?
Jorge Waters: Y porque yo soy el que va yo voy para adelante,
Lucas Galvan Mendez: ¿Qué
Jorge Waters: todo sigue así no más, lo ato con alambre, voy y ustedes son los que me tienen que bajar un poco a tierra en ese en ese
Lucas Galvan Mendez: está bien, amigos? igual, o sea,
Jorge Waters: ámbito.
Lucas Galvan Mendez: lo vamos a ir encontrando. Yo esto lo digo como, "Che, pensemos, no, sio pensamos a largo plazo como trabajando full time de esto y en proyectos
Jorge Waters: Sí, sí. Es que ten toda la razón.
Lucas Galvan Mendez: grandes, eh, hay que pensarse así, tipo, bueno, vamos y vamos, pero sabiendo que si a estos locos le falla dentro de un año y medio, si nos hacemos cargo, nos hacemos cargo, si no nos hacemos cargo, no nos hacemos cargo, pero eso tiene algo en contraposición, digamos.

### 00:55:25

Lucas Galvan Mendez: Si no te haces cargo, ya ponerle que puedes quedar mal. Si te haces cargo, puedes quedar bien. Se lo puedes cobrar, no se lo puedes cobrar, lo que sea. Pero va a pasar.
Jorge Waters: Sí,
Lucas Galvan Mendez: Vos ya entrás en un círculo en donde ya está, digamos, no hay vuelta atrás.
Jorge Waters: sí,
Lucas Galvan Mendez: sos el que hace un software de aunque haya hecho uno solo.
Jorge Waters: sí,
Facundo Romano: Sí,
Jorge Waters: sí,
Facundo Romano: sí,
Jorge Waters: sí,
Facundo Romano: amigo.
Jorge Waters: sí.
Facundo Romano: V imagínate que lo los del lo del Dinami que laboran ahí con el local del Toto era también de Sport 78. Hicieron ese programa hace 13 años y la llamaba, tal un día se le rompía algo la madre del Toto recaliente y los tipos abrían el Team Viewer y le arreglaban el problema, ¿entendés? O sea,
Lucas Galvan Mendez: Claro, claro, claro.
Facundo Romano: eso es si vos te comprometés a tener un software que
Jorge Waters: La gente de Dynamic Studio. Sí,
Facundo Romano: Sí.
Jorge Waters: pero Dynamic Studio te cobra 180 luca la sesión.
Facundo Romano: Sí. Y después te cobra más vita por PC y por local y por
Jorge Waters: Claro.

### 00:56:14

Jorge Waters: O sea, por eso por eso entraban a arreglarla.
Facundo Romano: todo.
Jorge Waters: Es como que cada vez que entraban en media hora son 200 lucas.
Facundo Romano: Sí.
Jorge Waters: Todos hacen lo
Lucas Galvan Mendez: Por eso, amigo, si te pensabas así, por eso digo con con no no no sin regalarse ni
Jorge Waters: mismo.
Lucas Galvan Mendez: sin ser un boludo, digamos, Pero por supuesto,
Facundo Romano: Es que ellos prefieren pagar 180 lu y que le solucione el problema a no pagar 180 lu
Jorge Waters: Es es que estos tipos
Lucas Galvan Mendez: por supuesto,
Facundo Romano: solucion.
Jorge Waters: también.
Facundo Romano: Sí, me imagino,
Lucas Galvan Mendez: por supuesto. Por eso digo de que pienses, por ejemplo,
Facundo Romano: obviamente.
Lucas Galvan Mendez: el caso de la API de Google desde ese lugar. Capaz que me decís, "No, amigo, igual no no juega." Okay, no pasa nada. Pero pensarnos desde ese lugar, ¿no? Como che, estamos haciendo esta changuita, vamos a ver cómo la resolvemos y y que quede y que no nos joda y lo que porque si
Facundo Romano: No, eso quédate tranquilo.
Lucas Galvan Mendez: empez trabajamos esto,
Facundo Romano: Lo que no no lo no lo pienso así.

### 00:57:04

Lucas Galvan Mendez: como los tres, los tres están en ese lugar. Eso igual no capaz que digo algo redundante igual.
Jorge Waters: Claro.
Facundo Romano: Sí, sí, sí.
Lucas Galvan Mendez: Disculpa,
Facundo Romano: Pero lo el tema de la de la API de Bull, amigo,
Lucas Galvan Mendez: pero
Facundo Romano: es que qué sé yo, o sea, tampoco es que te va a solucionar el tema de las notificaciones porque no sirve para eso.
Lucas Galvan Mendez: si no está bien,
Facundo Romano: O sea,
Lucas Galvan Mendez: está
Facundo Romano: es para calendarios,
Lucas Galvan Mendez: bien,
Facundo Romano: no es para que avisarte. te puede mandar un mail, quizá algo así, pero no te va a aparecer en el sistema,
Lucas Galvan Mendez: no,
Facundo Romano: por lo menos a priori que yo sepa,
Lucas Galvan Mendez: no.
Facundo Romano: no te va a decir,
Lucas Galvan Mendez: Claro,
Facundo Romano: "Che, tenés en tres días esto.
Lucas Galvan Mendez: capaz que no es el sistema, capaz que le decís, "Bueno, esto se resuelve con ustedes bajándose Google Calendar y ahí va a estar siempre sincronizado. Este es el Google C de la empresa. Te lo tenés que descargarl, lo tené que abrirlo, ten celular y te va a avisar. de vuelta. Estoy hinchando la pelota con esto y capaz que si me seguí diciendo que no, ya no digo más pelotudes, pero eh lo digo solo como

### 00:57:59

Facundo Romano: No, no, pero tú nunca
Jorge Waters: 100% de acuerdo.
Lucas Galvan Mendez: pensarlo.
Jorge Waters: Lo bueno es que todo eso que dijiste ahora está grabado y se va a traducir en un documento y lo vamos a poder releer 40 veces,
Lucas Galvan Mendez: Ahí decirle que me diga cuántos chistes hice que quería
Jorge Waters: amigo. Bueno,
Lucas Galvan Mendez: hacer.
Jorge Waters: va a salir esto también.
Lucas Galvan Mendez: Vamos.
Jorge Waters: Eh, estoy transmitiendo todavía. Bueno, yo creo que esto también nos da un panorama.
Facundo Romano: Sí.
Lucas Galvan Mendez: Sí,
Jorge Waters: Hoy me mostraron una aplicación que usaban que estaba hecho con esto, con
Facundo Romano: Ah,
Jorge Waters: Atlasian
Facundo Romano: ya.
Lucas Galvan Mendez: no conozco. ¿Qué es Atlancia?
Jorge Waters: punar, no sé.
Facundo Romano: Quiero un sistema de gestión de como para es como Shir
Jorge Waters: Sí, sí, pero no no era esto.
Facundo Romano: Sí.
Jorge Waters: No era no era esto. Era admin Grupo Roma. A ver si sale, si está linkeado en Google.
Facundo Romano: El primero no.
Jorge Waters: No, no era punto Rom. Ahí se lo pedí igual al pie. No, no, nada que esto. Igual estos son los pelotudos. Ah, casi.

### 00:59:15

Jorge Waters: Eh, volvamos. Ahí le pregunté a FACU. Bueno, hasta creo que quedó muy bien explicado acá lo que yo pensaba. Eh, esto dijimos que era clave la parte de caja que no sabíamos cómo está.
Facundo Romano: Ah.
Jorge Waters: Bueno, ahora la tenemos acá. ¿Dónde estaba? Todos los documentos igual yo después los bajo, pero bueno,
Lucas Galvan Mendez: Sí, sí.
Jorge Waters: en caja debemos tener esto.
Lucas Galvan Mendez: Lo vamos a necesitar.
Jorge Waters: Esta es la parte de caja que debemos tener.
Lucas Galvan Mendez: Che, todos estos documentos te pueden ayudar mucho, Kaku, eh, volcarlos a la guía, pero no tipo lo volcá y le decís que te haga el sistema, sino que volcarlo para que te ayude a la a
Facundo Romano: Sí, sí,
Lucas Galvan Mendez: pensarlo.
Facundo Romano: lo quiero hacer primero manual sin nada de y después
Lucas Galvan Mendez: No, pero digo el proceso previo,
Facundo Romano: ir
Lucas Galvan Mendez: ¿no? No, no. cero code, digo, como pelotear con la IA alrededor de, "Che, te convendría esto hacerlo de tal manera." ¿Viste que ese proceso que
Facundo Romano: Claro.
Lucas Galvan Mendez: hacías que estabas haciendo
Facundo Romano: Sí, pero pero quiero llegar a eso con algo bastante bastante solucionado,

### 01:00:22

Lucas Galvan Mendez: cos?
Facundo Romano: cosa de que a la que me digas esto no esto no porque no es lo que quiero y poder
Lucas Galvan Mendez: Claro. Sí, ya sabiendo,
Jorge Waters: Bien,
Lucas Galvan Mendez: ya sabiendo por dónde vas a ir.
Facundo Romano: Claro.
Lucas Galvan Mendez: Está bien. Listo.
Jorge Waters: bien.
Facundo Romano: Так.
Jorge Waters: Entonces quedamos acá en usuarios. Tenemos cuatro usuarios. Cada usuario debería tener un permiso diferentes. Igual pongamos que eh permisos cada usuario tiene que tener su permiso. Bueno, la concha de tu madre.
Lucas Galvan Mendez: Estoy caliente. Estoy caliente.
Jorge Waters: Cada usuario tiene que tener su permiso. Todos los usuarios ven los desarrollos que que el
Lucas Galvan Mendez: Mm.
Jorge Waters: admin. Esto es así. Usuario, permisos, desarrollo.
Lucas Galvan Mendez: Sí, igual esto hay que hacerlo de vuelta, o sea,
Jorge Waters: Sí,
Lucas Galvan Mendez: hacerlo de vuelta con los y todo,
Jorge Waters: sí, sí, sí.
Lucas Galvan Mendez: pero se se
Facundo Romano: Sí,
Jorge Waters: Yo quiero.
Facundo Romano: yo de esto voy a armar un diagrama de la base de datos y voy a enviar ahí para que lo
Lucas Galvan Mendez: entiende
Jorge Waters: Claro, exacto. A eso
Lucas Galvan Mendez: hacer lo más feo que pueda, amigo, porque es importante, e importantes

### 01:02:03

Jorge Waters: el otros tiene que estar sí o sí.
Lucas Galvan Mendez: que es
Jorge Waters: Las casas en ventas. Vamos a separarlo.
Lucas Galvan Mendez: eh
Jorge Waters: Estos son Habría que separarlo así,
Lucas Galvan Mendez: Sí, no tengo que ponerle casas en ventas.
Jorge Waters: ¿no? Porque esto puede ser un lote, una chata,
Lucas Galvan Mendez: Okay.
Jorge Waters: un no sé, un caballo, qué sé yo. A ver, acá va a haber dos o tres boludeces, ¿entendés? No va a haber 500 íems,
Lucas Galvan Mendez: Okay.
Jorge Waters: va a haber pocos, por eso va como otros. Eh, vamos a ponerle varios desarrollos. proveedores. Y esto creo que va mejor así, ¿no?
Lucas Galvan Mendez: Y es que lo va a tener que pensar el Kaku,
Jorge Waters: Sí, ahí, ahí, ahí va. Así.
Lucas Galvan Mendez: eh.
Jorge Waters: Creo que esto iría así.
Lucas Galvan Mendez: C.
Jorge Waters: Claro, ahí está todos estos. Este permiso a vos te habilita a Así lo pienso yo. Fue si es una poronga lo que estoy haciendo. Ya me Pero
Lucas Galvan Mendez: No, yo creo que es e con todo respeto, no es al pedo porque lo vamos a tener que hacer de vuelta,
Jorge Waters: okay,

### 01:03:39

Lucas Galvan Mendez: así que no te la hueles tanto.
Jorge Waters: pero yo quiero quiero como graficar mi idea y quiero que el usuario tenga permiso, de cada permiso tenga estadística y que dentro de estadísticas tengan todo, o sea, todos van a tener el mismo panel,
Facundo Romano: Yeah.
Jorge Waters: ¿me explico? O sea,
Lucas Galvan Mendez: Mhm.
Jorge Waters: tanto estadísticas como caja como eh no sé qué más hay. Finanzas y cobros. Tenemos cobros, tenemos finanzas. finanza, no, porque es lo
Facundo Romano: Eh,
Jorge Waters: mismo.
Facundo Romano: sí, después hay que pensar ahí que sería como la tabla madre y cuáles son los
Lucas Galvan Mendez: Claro.
Facundo Romano: hijos.
Jorge Waters: Claro, tenemos cobros, estadística, caja eh y administración. Para mí estos son los cuatro ejes que hay que tener,
Lucas Galvan Mendez: Okay. Los cuatro usuarios,
Jorge Waters: ¿no?
Lucas Galvan Mendez: los cuatro tipos de usuarios.
Jorge Waters: Tanto.
Facundo Romano: Yo ahí estoy armando una cosita también a la par que te lo quiero mostrar a ver si más o menos
Lucas Galvan Mendez: Okay.
Facundo Romano: fando el ¿Qué fue?
Jorge Waters: A ver, ahí te para compartir.
Lucas Galvan Mendez: que no te quiero apurar.
Jorge Waters: ¿Qué
Lucas Galvan Mendez: Nos falta mucho que no quede nada
Jorge Waters: no?
Lucas Galvan Mendez: fuera.

### 01:05:26

Jorge Waters: Eh, no, si se me ocurre algo.
Lucas Galvan Mendez: Bien, bien. Está bien
Facundo Romano: Eh, bueno.
Lucas Galvan Mendez: que
Jorge Waters: Madre, ahí me escuchan.
Facundo Romano: Vale.
Lucas Galvan Mendez: sí.
Jorge Waters: Se me apagó el coso. ¿Qué me decía?
Lucas Galvan Mendez: No, no, que tengo un rato todavía unos
Jorge Waters: No,
Lucas Galvan Mendez: 40 50 minutos más,
Jorge Waters: 10 minutos. 10 minutos estamos 10 minutos.
Lucas Galvan Mendez: pero para que no quedara nada fuera.
Jorge Waters: No, 10 minutos. Aparte se va a terminar M.
Facundo Romano: Bien.
Lucas Galvan Mendez: Ok.
Facundo Romano: Eh, sería entonces un sistema por módulos quizás lo más importante que tiene gestión de usuario o las características son gestión de usuarios y roles, eh,
Jorge Waters: He.
Facundo Romano: finanzas, administración, pago super admin,
Lucas Galvan Mendez: y
Facundo Romano: después puede faltar alguno, un panel donde se indica el desarrollo de cada proyecto, por ejemplo, etcétera. Los desarrollos tienen lotes y lo adquieren clientes o proveedores. Bien,
Jorge Waters: Sí.
Facundo Romano: la caja registra esos pagos, gestión de usuario con permisos son bueno estos mismos.
Jorge Waters: Sí.
Facundo Romano: Eh, tiene que tener mensaje interno, estadísticas, regulación de datos ya registrado, o sea, que esto en sí solamente recopila, no es que es una tabla en sí.

### 01:06:59

Jorge Waters: Claro. Exacto.
Lucas Galvan Mendez: C La caja registra pago y registra también
Facundo Romano: Eh,
Jorge Waters: Ingreso y egreso.
Lucas Galvan Mendez: eh claro pondría ingreso yeso tipo pagos y cobros,
Jorge Waters: Registr tabla.
Lucas Galvan Mendez: no sé, pero no sé si se va a entender.
Facundo Romano: eh, en Claro.
Jorge Waters: Y cuando, por ejemplo,
Facundo Romano: Ah.
Jorge Waters: la persona de cobranza ponga que eh se pagaron que que cobró $,000 hoy, automáticamente debería ir al panel de caja. Eso por más que esa persona no tenga
Facundo Romano: Sí, sí, sí, sí. Eso sí,
Jorge Waters: acceso.
Facundo Romano: sí,
Lucas Galvan Mendez: Claro,
Facundo Romano: sí.
Lucas Galvan Mendez: todo integradito.
Facundo Romano: Proveedores prestadores de servicio para el proyecto inmobiliario reciben pago en especie propiedad de terreno que ven quedar registrados por
Jorge Waters: Exacto,
Facundo Romano: fuera del sistema de cuota.
Jorge Waters: exactamente que igualmente pueden quedar en el sistema de cuota y le van a poner cuotas
Facundo Romano: Bien, ¿alguna
Lucas Galvan Mendez: Comandune,
Facundo Romano: otra?
Jorge Waters: pagas 100 si es necesario. ¿Me entendés? Eso no hay problema porque se puede poner totalidad de cuotas y
Facundo Romano: Bien.
Lucas Galvan Mendez: claro.
Jorge Waters: después Exacto.

### 01:08:01

Lucas Galvan Mendez: Completamente pagas.
Jorge Waters: y listo y ya está. Que es lo que yo les explicaba hoy en la reunión, che. Pero igual si el proveedor lo ponés en 100% lo ponés como un comprador más y le ponés 36 de 36, ya está la
Facundo Romano: Sí,
Jorge Waters: m*****.
Facundo Romano: el tema es que te va a figurar después en caja un ingreso que en realidad no tuviste. Por eso.
Jorge Waters: Pero le ponés monto el lote cero. Ya está.
Facundo Romano: Bien.
Jorge Waters: Eh, y acuérdate de las notificaciones, las notificaciones por cuota refuerzo y que además de que además se puede agregar cuotas refuerzos a cada lote
Facundo Romano: Bien,
Lucas Galvan Mendez: Sí,
Facundo Romano: eso cuotas.
Jorge Waters: que sí todo debe estar
Lucas Galvan Mendez: calendarizadas.
Jorge Waters: calendarizado.
Facundo Romano: Bueno, eh, perdón, por parte cuotas, eh, las cuotas
Jorge Waters: Las cuotas deben ser eh consecutivas a iguales y otra cuota debe tener
Facundo Romano: Yeah.
Jorge Waters: una cuota más que se reste del total a las a las cuotas comunes. Por ejemplo, para que te explico y después lo pasas. Si tenés 100 y ya la persona tiene 10 cuotas paga y tenés una cuota refuerzo pactada, ya esa cuota refuerzo pactada debe de evitarse el total.

### 01:09:16

Jorge Waters: ¿Se entiende? No debe porque
Facundo Romano: Bien, pero pero sí que te tiene que decir está debitada.
Jorge Waters: sí,
Facundo Romano: Todavía no te la dieron, te la dan en noviembre.
Jorge Waters: exactamente, te la dan en noviembre, pero que no que la descuente del total a las cuotas abonar porque si no el monto de la cuota te
Facundo Romano: Bien, claro.
Jorge Waters: va no va a
Facundo Romano: Bien,
Jorge Waters: coincidir. Me bancan 2 segundos. 2 segundos.
Facundo Romano: Vale.
Lucas Galvan Mendez: Eh
Jorge Waters: Yeah.
Lucas Galvan Mendez: ¿Cómo no viste sir con Vale, boludo?
Facundo Romano: ¿Por
Lucas Galvan Mendez: ¿Cómo la serie?
Facundo Romano: qué?
Lucas Galvan Mendez: Recién Antropic twiteó que los de Deepsic le están haciendo un ataque para robarle información, no sé bien cómo. Y en Silicon Valley cae a laburar un chino y al final era un infiltrado.
Facundo Romano: Yeah.
Lucas Galvan Mendez: Es que es buenísimo. Parte reelantada su época esa serie, boludo, porque hablaban de como si fuese hacer todo lo que está haciendo ahora. Bamente va. No sé si adelantada su época. Terrible de tantas.
Jorge Waters: Acá estoy en búsqueda persiguiendo el dinero.

### 01:11:38

Jorge Waters: También es una muy buena serie que habla de lo mismo, pero resumido.
Lucas Galvan Mendez: ¿Cómo?
Jorge Waters: Percibiendo el dinero se
Lucas Galvan Mendez: ¿Cuál?
Jorge Waters: llama.
Lucas Galvan Mendez: Pero habla de una empresa de software de
Jorge Waters: Sí,
Lucas Galvan Mendez: IA.
Jorge Waters: sí habla de una de la creación en realidad habla de la de Aracnet, una empresa que le compite a la web. Es muy buena.
Lucas Galvan Mendez: Ah,
Jorge Waters: Startup se llama la serie.
Lucas Galvan Mendez: ah, creo que la tengo.
Jorge Waters: Muy muy bueno. Recomendo. Bueno, seguimos.
Facundo Romano: Yeah.
Lucas Galvan Mendez: Te puedo pedir algo ahora que está escribiendo todo.
Jorge Waters: Sí.
Lucas Galvan Mendez: Todo contenido que haya hecho con dron que tengas disponible lo puedes subir.
Jorge Waters: Eh, sí, todo el contenido que tengo mucho.
Lucas Galvan Mendez: Una parte de ese contenido que tengas, que tengas ganas de subir,
Jorge Waters: Sí,
Lucas Galvan Mendez: lo podés subir.
Jorge Waters: sí,
Lucas Galvan Mendez: Mientras más largos,
Jorge Waters: finalidad.
Lucas Galvan Mendez: mientras más largos los videos, mejor.
Jorge Waters: Sí, finalidad.
Lucas Galvan Mendez: Eh,
Jorge Waters: Se puede saber bien.
Lucas Galvan Mendez: entrenar y aprender a entrenar Gaan Splatins.
Jorge Waters: Sí. Listo, porque tengo algunos que están buenos para eso y otros que no.
Lucas Galvan Mendez: No te voy a robar nada ni voy a subir nada a ningún lado,

### 01:13:21

Jorge Waters: Entonces,
Lucas Galvan Mendez: así que eso queda
Jorge Waters: no no no importa eso.
Lucas Galvan Mendez: tranquilo.
Jorge Waters: Pero para saber que pasarte, no te voy a pasar uno mío que estoy en el río y que está mal filmado.
Lucas Galvan Mendez: No, no, no.
Jorge Waters: Selección.
Lucas Galvan Mendez: Eh, tipo, sí, sí, por supuesto,
Jorge Waters: Bien,
Lucas Galvan Mendez: pero todo me sirve igual porque por más que no sean completos de todos lados del cos o lo que sea, me me van a venir bien como para ir entendiendo cómo se hace.
Jorge Waters: bueno,
Lucas Galvan Mendez: Gracias. Está quedando rindo.
Jorge Waters: si me destruy Uye el orden que tiene el cacudo. Yo veo lo que hice, lo que armoy.
Facundo Romano: No, es que si no hace Esto fue imposible, boludo. Eh, proveedores.
Lucas Galvan Mendez: Bueno,
Facundo Romano: Fíjate si esta parte se los agrando un poquito.
Lucas Galvan Mendez: pero
Facundo Romano: Sí, lo pueden
Jorge Waters: Yo le veo bien. Veo
Facundo Romano: leer. Eh, ¿cómo era? Pagos excepcionales, pagos cuotas
Jorge Waters: Cuota cuota refuerzo se
Facundo Romano: excepcionales.
Jorge Waters: llama.
Facundo Romano: Agarra fuerza.
Jorge Waters: Che, y que en vez de que el sistema revise dice diariamente.

### 01:15:33

Jorge Waters: Al vos crear eso, ¿no le estás indicando al sistema que te envíe una alerta tal día? No creas una alerta cuando cargas la cuota refuerzo. No es más fácil así.
Facundo Romano: Sí, pasa que es menos escalable, digamos, justamente porque eso el día que vos tenga 6,000 proyectos, eh,
Jorge Waters: Sí.
Facundo Romano: por así decirlo, no se piensa así,
Jorge Waters: Eh,
Facundo Romano: eh, lo que hace es escanear todo y decírtelo. Lo podés crear también, pero no necesitas crearlo en sí, ¿viste? O sea, no necesitas crear una tabla que sea notificaciones de refuerzo. Entonces, lo que hace eso es leer,
Jorge Waters: Okay.
Facundo Romano: comparar fecha y decir, "Bueno, hay una entrega, se va a entregar tal cosa,
Jorge Waters: Okay.
Facundo Romano: tal fecha." Ve todas las fechas y dice, "Bueno, hay tal menos de tres días." Te mando una notificación. Eh, igual podría ser. Ahí que lo voy a revisar.
Jorge Waters: Porque creo que es como si el botón lo que haría era sería programar fecha menos 3 días notificación en mi cabeza, ¿viste? Yo te pregunto porque no conozco y voy entendiendo. Es más seguro. Entiendo que lea todas las fechas, hay menos margen de error.

### 01:16:47

Facundo Romano: Eh, hay menos margen de error y sobre todo que necesitas necesitas igualmente, viste, que algo lo revise porque si no tenés el está No, no, no se puede, se se podría hacer de esa
Lucas Galvan Mendez: Imagino el cac con los ojo para atrás pensando esto.
Facundo Romano: manera porque te tenés que traer todas,
Jorge Waters: Sí, sí, sí.
Facundo Romano: o sea, tenés que revisar todas las fechas, eh, y decirle, por ejemplo, tráeme todos los registros de cuotas extraordinarias, filtralo a partir, eso se lo pongo yo, no le dejo el filtro a ello, pero es como un filtro, le digo, filtralo a partir de las que faltan tres menos de tres días a partir de hoy.
Jorge Waters: Claro.
Facundo Romano: Eh, lo del sistema de notificación en realidad se usa y se puso mucho de moda porque va de moda, es se estandarizó por el hecho de que, por ejemplo, Instagram, Facebook, todas esas cosas. Hay gente que lo usa en Dinamarca, gente que lo usa en la India, gente que lo usa en Argentina y no te genera problemas con el tema de la del horario local de tu computadora o con con general,
Jorge Waters: Bien,
Lucas Galvan Mendez: Claro,
Facundo Romano: digamos.
Lucas Galvan Mendez: claro.
Jorge Waters: claro,
Facundo Romano: Pero acá no va a existir ese problema,
Jorge Waters: claro.

### 01:17:59

Facundo Romano: así que podría ser
Jorge Waters: Bien, bien.
Facundo Romano: eh es menos complejo de
Jorge Waters: Y entiendo que también es menos complejo de de programar.
Facundo Romano: programar porque no necesitas un Chromop que funcione todos los
Jorge Waters: Claro, claro.
Facundo Romano: días.
Jorge Waters: Solamente el botón lo que hace es restarle tres días a la fecha y programa notificación ese día.
Facundo Romano: Exacto. No, o sea, es más fácil lo que lo que decís vos.
Jorge Waters: Por eso, por eso, claro que el botón de generar cuota extraordinaria directamente agarre la fecha 4 del 1126, le reste 3 días y programe una alerta ese día y ya está y ya la dejó programada.
Facundo Romano: es que no hace falta ni programarla porque lo que hacés es directamente traerte todas las cuotas extraordinaria y cuando te la traigo le puede poner como cierto filtro a la base de datos. Entonces le decí eh si la fecha de hoy es 3 días es
Jorge Waters: Claro,
Facundo Romano: menos de 3 días más más grande,
Jorge Waters: pero eso es lo que vos decís de de del Cron.
Facundo Romano: no no. Malcrona es otra cosa,
Jorge Waters: Ah. Ah. Okay.
Facundo Romano: o sea, funciona parecido,
Jorge Waters: Bien.
Facundo Romano: es lo mismo.

### 01:19:01

Facundo Romano: La diferencia es que eso se ejecuta todos los días y lo otro tal vez que se te ejecuta varias veces por día. Me explico, porque vos cada vez que entrás, esa también es otra diferencia, cada vez que vos entrás a esa página, eso se hace de fondo. Entonces, si entraste 15 veces, hiciste en un día 15 veces la misma consulta, lo cual termina gastando más plata si es que pagas la base de datos a partir del consumo.
Jorge Waters: Claro. Sí, no tiene sentido.
Facundo Romano: Eh, es que acá no pasa nada, ¿entendés? El tema es cuando lo escalas, porque imagínate si tenés 100 millones de usuarios,
Jorge Waters: Claro,
Facundo Romano: haces 100 millones por 15 y te gastaste la plata de toda tu vida por hacer
Jorge Waters: claro. Acá no pasa nada.
Facundo Romano: consulta.
Jorge Waters: Bien.
Lucas Galvan Mendez: Estamos bien igual con eso no va a tener.
Jorge Waters: Sí,
Facundo Romano: Claro,
Jorge Waters: sí,
Facundo Romano: son seis usuarios. Se usuarios, no, no pasa nada,
Lucas Galvan Mendez: Sí,
Facundo Romano: es mucho más simple.
Jorge Waters: sí. Me y me pidieron la posibilidad de en el futuro poder primero agregar más
Lucas Galvan Mendez: así.

### 01:19:45

Facundo Romano: Y
Jorge Waters: usuarios, que eso lo le dije que los tenemos que crear nosotros.
Facundo Romano: no,
Jorge Waters: Eh, que bueno,
Facundo Romano: eso se puede poner que el el superadministrador crea usuarios.
Jorge Waters: pero escúchame, sí, pero no porque tiene un costo tiene un costo la creación de un nuevo usuario
Facundo Romano: Bien.
Lucas Galvan Mendez: Pensalo web 3D,
Jorge Waters: y aparte Exacto.
Lucas Galvan Mendez: boludo, te cobran todo.
Jorge Waters: Y aparte de eso, eh, lo que le dije es que en el futuro íbamos a hacer una aplicación escalable por si en el futuro le quieren agregar un
Lucas Galvan Mendez: de
Jorge Waters: módulo, también se lo podemos agregar, ¿entendés? No sé qué qué módulo van a querer, pero yo les vendí eso. Después no van a querer un c*****,
Facundo Romano: Bien.
Jorge Waters: pero está esa posibilidad de seguir.
Lucas Galvan Mendez: que pongan che
Jorge Waters: Exacto.
Lucas Galvan Mendez: vamos acelerando.
Facundo Romano: Eh, mira, estimándolo así, a ojo, a ojo, ojo, ojo,
Lucas Galvan Mendez: No.
Facundo Romano: porque es medio irresponsable estimarlo así, pero yo te diría que dos meses,
Jorge Waters: No me está
Facundo Romano: dos meses tablet que tenemos para dejarlo ya funcionando,
Jorge Waters: matando.
Facundo Romano: posteado, andando con el dominio, el SSL configurado que esté andando.

### 01:21:02

Jorge Waters: Escúchame. Y si lo hacemos con bastante con bastante Claudio, asumiendo el riesgo que no queres asumir, ¿legamos a menos tiempo?
Facundo Romano: Eh, para hoy que es hoy estamos a 23. para el 23 de marzo.
Jorge Waters: Sí. A ver, no, no, no. Supongamos que lo empezamos porque ahora, a ver, yo ahora tengo que hacer una una propuesta económica, ver si la aceptan y empezaríamos a trabajar a partir de el 2 de marzo,
Facundo Romano: Bien. Y para Beril
Jorge Waters: para el 6 de abril.
Lucas Galvan Mendez: Qué hijo de p***
Facundo Romano: y tendría que ver, tendría que ver. pasa Eh, Eh
Jorge Waters: Yo creo que sí llegamos, boludo. Si esto están pidiendo una bolud.
Lucas Galvan Mendez: eso.
Jorge Waters: Yo sé que vos querés hacerlo bien, ¿eh? Pero ellos es más, con que tengan la el front y el backend esté vacío, ellos están contento igual,
Facundo Romano: Pasa si el está vacío no funciona nada.
Jorge Waters: ¿no?
Facundo Romano: No,
Jorge Waters: Sí,
Facundo Romano: no,
Jorge Waters: ya sé.
Facundo Romano: no se guarda registro,
Jorge Waters: Fue fue un decir,
Lucas Galvan Mendez: Ya
Facundo Romano: no.
Jorge Waters: pero bueno.
Lucas Galvan Mendez: sabes,

### 01:22:13

Jorge Waters: Sí. Pero
Lucas Galvan Mendez: pero qué más literal, pero que que vamos y vamos,
Jorge Waters: eh
Lucas Galvan Mendez: vamos y vamos, está todo bien, digamos. O sea, donde tenga que quedar sin sin eh corregirse o o o chusmear que esté todo bien, va a estar todo bien.
Jorge Waters: le dije que teníamos 6 meses para testear la aplicación.
Lucas Galvan Mendez: En el caso de que esas partes que hayan quedado sin registrarse,
Jorge Waters: Entonces,
Lucas Galvan Mendez: que no haya ningún error, eh saquen un error,
Facundo Romano: Escucha, pero bueno,
Lucas Galvan Mendez: Tenemos
Facundo Romano: le puedo decir dos meses y de última lo hacemos en uno.
Jorge Waters: ¿sí?
Facundo Romano: Bueno,
Jorge Waters: Vos queres tener la tranquilidad de que le dije dos meses.
Facundo Romano: eh yo quiero tener la tranquilidad de que si no lo llevo a terminar en un menos estemos atrasado, digamos,
Jorge Waters: Sí.
Facundo Romano: porque yo te dije esto de dos meses pensando darle todos los días un par de horas,
Jorge Waters: Bueno,
Facundo Romano: o sea, a 4 horas por día,
Jorge Waters: escuchame.
Facundo Romano: 5 horas por día, siendo que las primeras semanas tal vez le mando 14. Creo que en dos meses lo podemos tener bien
Jorge Waters: Bueno, yo creo que muchísimo menos.
Facundo Romano: cocinado.
Jorge Waters: Si hicimos la entrevista, yo creo que esto va a tardar mucho menos, pero yo creo que que en 15 días vos tenés la aplicación andando.

### 01:23:29

Lucas Galvan Mendez: queda algo. Oh.
Facundo Romano: Pas el trista no tiene base de datos,
Jorge Waters: Yo estoy pero yo yo pero la
Facundo Romano: boludo. O sea, la base de datos tiene ser muy íntegra, porque si no, a la que agregaste algo se te rompe.
Jorge Waters: base de datos la va a tener que quedar con Cloud. Olvídate de que sea perfecta y que tenga error y que tenga falla de seguridad. No, no importa nada porque estos tipos van a entrar seis personas seis veces y probablemente el año que viene cambian de rubro, venden la empresa y tienen otra. Entendés,
Facundo Romano: Bien.
Jorge Waters: olvidate que estos tipo lo us en 4 años, no no existe mal la empresa en 4 años, ¿eh? Y en todo caso y se rompió el sistema, te tengo que cobrar 500 para arreglar,
Lucas Galvan Mendez: Sí. Que se rompa, Cacu,
Jorge Waters: ¿entendés? No pasa nada,
Lucas Galvan Mendez: que se rompa.
Facundo Romano: obsolescencia
Jorge Waters: no pasa nada.
Facundo Romano: programada.
Jorge Waters: Sí. Y es que eso hacen los de Dynamic.
Lucas Galvan Mendez: Es que hay que por eso esa es otra parte de la misma conversación que tuve antes yo de asumir riesgos, eh, es ir viendo más o menos porque es como va, yo lo comparo con mi trabajo que nada que ver, pero realmente es como si yo me pongo a hacer un pollo, lo vendo y se lo doy a alguien y así esté para mí riquísimo y me comería un pollo todos los días.

### 01:24:44

Lucas Galvan Mendez: Cuando viene alguien me dice que no le gusta, yo ya por vendérselos ya tuve que que asumir ese riesgo, digamos, de que de que no le gustase o de que le hubiese quedado feo o lo que sea.
Jorge Waters: A ver,
Lucas Galvan Mendez: Y lo haces primero porque la mayoría no te viene a decir nada y después porque cuando viene uno o le
Jorge Waters: claro.
Lucas Galvan Mendez: devolvés la plata o le das otro pollo o le decís me chupa bien la pija, no voy a comprar más.
Jorge Waters: Exactamente. Gracias por entenderme, amigo. Exactamente,
Lucas Galvan Mendez: es que se trata de haber tenido esa experiencia de que te vaya mal, digamos.
Jorge Waters: exacto. Y hay 500 personas más que lo van a pagar igual por más que te vaya como el
Lucas Galvan Mendez: Es claro, es un pijazo,
Jorge Waters: orto.
Lucas Galvan Mendez: pero a veces y ni siquiera si es el mejor de los pollos, a veces un pollo de m***** porque te puede pasar que se te quemó,
Jorge Waters: No importa,
Lucas Galvan Mendez: que justo te la v****,
Jorge Waters: pero a veces es el mejor de los pollos y y yo tengo el peor día del mundo y para mí es un pollo de m*****,
Lucas Galvan Mendez: ¿eh?
Jorge Waters: por más que sea el pollo más rico del mundo.

### 01:25:36

Lucas Galvan Mendez: Por eso es que hasta queda por fuera de eso,
Jorge Waters: Pasa,
Lucas Galvan Mendez: digamos.
Jorge Waters: ¿no?
Lucas Galvan Mendez: Eso, eso es algo que nos va a pasar sí o sí,
Jorge Waters: Claro. A ver,
Lucas Galvan Mendez: Cacu.
Jorge Waters: nosotros estamos viendo el tres de vista y decimos, "Che, lo podríamos mejorar.
Lucas Galvan Mendez: Sí,
Jorge Waters: ¿Qué?" Y estos tipos lo vieron y todos los tipos que yo se lo pasé dijeron,
Lucas Galvan Mendez: sí,
Jorge Waters: "Che, la p*** madre, no puedo creer que hicieron algo tan perfecto." ¿Entendés? Eh,
Lucas Galvan Mendez: claro.
Jorge Waters: y va a haber otro que va a decir, "No, esto es una por mira lo que una v****
Lucas Galvan Mendez: Es que sí,
Jorge Waters: por esto.
Lucas Galvan Mendez: sí, sí, obvio.
Jorge Waters: Chup." Bueno,
Lucas Galvan Mendez: Me chupa un huevo.
Jorge Waters: presumiendo, ahora quiero ver qué le dice la guía.
Lucas Galvan Mendez: Trabajar eso, trabajar con clientes, digamos.
Jorge Waters: Exacto. Exacto.
Lucas Galvan Mendez: Trabajar con clientes es solo hacer plata.
Jorge Waters: Que tenemos que hacer plata.
Lucas Galvan Mendez: Después, ¿cómo la hacemos? Da igual, boludo. O sea, yo uno siempre trata de no pensarlo así, pero al final de cuentas es casi imposible trabajar con clientes y de en algún momento no sentirte que lo estás cagando.

### 01:26:28

Jorge Waters: Exacto.
Lucas Galvan Mendez: Y si querés 100% no sentirte lo que está cagando, no vas a hacer plata o nunca vas a nunca vas a entregar el producto, digamos. Y eso es un pijazo.
Facundo Romano: Es más o menos lo que estim bienendo. Ojito, cco o se meses sinía. Dos meses. Ponele que esto lo podemos reducir 2,53
Lucas Galvan Mendez: E, pero este es el mismo tipo, este es el mismo tipo que te dice,
Facundo Romano: porque
Lucas Galvan Mendez: "Dale, vamos a pensarlo de acá a tres semanas y vos ya se lo hiciste hacer en 15 minutos."
Facundo Romano: claro, eso es que eso esto te dice una semana y te lo baja en dos horas.
Lucas Galvan Mendez: Claro.
Jorge Waters: Claro, pero la caja no puede tardar una semana para hacer el módulo de la caja. Si una pelotuda es el módulo de la caja, tiene ingreso, egreso y nada más va. No sé, estoy pensando, ¿no? Pero creo que el módulo cliente proveedores es el que tarda más que la caja. No sé, como que esto no hay que ver cómo lo pensó. Pero bueno, cuestión, resumiendo, ¿cuánto dicen ustedes que vale este laburo? Quiero escuchar la respuesta de Caku.

### 01:27:28

Jorge Waters: Quiero escuchar la respuesta de Lucas.
Lucas Galvan Mendez: No, no quer escuchar respuest.
Jorge Waters: Sí, quiero escuchar la respuesta de los dos
Facundo Romano: A ver, arrancado, Luquito,
Lucas Galvan Mendez: No,
Facundo Romano: arrancado porque yo lo tengo que pensar un poco
Lucas Galvan Mendez: no arrancó, arrancó. No, arrancabó,
Facundo Romano: más.
Jorge Waters: y no quiero que la para,
Lucas Galvan Mendez: arrancabó.
Jorge Waters: para, escríbanla en el chat a ver, así no condicionamos.
Facundo Romano: Bueno, voy a dejar de
Lucas Galvan Mendez: La mandamos al mismo tiempo en el chat de
Facundo Romano: transmitir,
Jorge Waters: Sí, en el chat de M, pero deja de compartir.
Lucas Galvan Mendez: Meet.
Facundo Romano: pero demme un segundito,
Jorge Waters: No, no, no.
Facundo Romano: estoy buscando.
Jorge Waters: Ahí va a cortar la llamada.
Facundo Romano: Ah, se va a cortar.
Jorge Waters: Sí, no, tené que dejar Ahí está. Estaba por cortar a mí.
Lucas Galvan Mendez: Claro, porque en Discord tenés el botón en el mismo lugar.
Facundo Romano: No, no,
Jorge Waters: Claro.
Facundo Romano: que quiero quiero entrar del me quiero
Jorge Waters: Ah,
Facundo Romano: ahora.
Facundo Romano: Ya
Jorge Waters: te vas a fumar, te vas a fumar un puchito mientras, ¿eh?

### 01:28:19

Jorge Waters: Viste, era obvio.
Lucas Galvan Mendez: mientras lo
Jorge Waters: Vas a pensar con un puchito. Bien.
Lucas Galvan Mendez: piensa.
Jorge Waters: Bueno, dale, escriban el número y mándenlo a ver si y obviamente ahora lo discutimos, ¿no? 10 minutos de discusión de presupuesto, pero quiero saber qué opinan sin que esté condicionado su su pensamiento. Avísenme cuando
Lucas Galvan Mendez: Creo,
Jorge Waters: escriban.
Lucas Galvan Mendez: o sea, lo escribí, lo pensé un segundo y dije, creo que está
Jorge Waters: No importa, no importa.
Lucas Galvan Mendez: mal.
Jorge Waters: Pero si fue el primero, ya escribilo, pero no lo mandé.
Lucas Galvan Mendez: Fue el primero que pensé, pero creo que está mal.
Jorge Waters: Caco,
Lucas Galvan Mendez: Lo escribiste, Cacu.
Facundo Romano: No, no, estoy
Lucas Galvan Mendez: No,
Facundo Romano: meditando,
Lucas Galvan Mendez: dale, dale.
Jorge Waters: dale,
Lucas Galvan Mendez: No puedes.
Jorge Waters: ti rápido.
Lucas Galvan Mendez: Tenés 10 segundos más y lo tenés que escribir,
Jorge Waters: Vale.
Lucas Galvan Mendez: lo ten mandar.
Facundo Romano: pero es como un juego esto, boludo,
Jorge Waters: Sí, boludo.
Lucas Galvan Mendez: Bueno,
Jorge Waters: Sí,
Lucas Galvan Mendez: gordo,
Jorge Waters: sí, sí,
Facundo Romano: que
Lucas Galvan Mendez: pero dale la p***

### 01:29:12

Jorge Waters: sí.
Lucas Galvan Mendez: que te parece si no vamos a cobrar.
Jorge Waters: Porque si lo pensas mucho nunca más lo va a tirar.
Lucas Galvan Mendez: Es que así funciona la vida entera que estaríamos
Jorge Waters: No, no es claro, no es lo que querés ganar,
Lucas Galvan Mendez: trabajando.
Facundo Romano: bueno.
Jorge Waters: sino cuánto pensá que te pueden llegar a pagar por un laburo así,
Lucas Galvan Mendez: Claro.
Jorge Waters: cuánto pensá que lo podé cobrar siendo razonable. Si yo también lo quisiera cobrar $,000,
Lucas Galvan Mendez: 10 nu siete
Jorge Waters: pero no va a pasar.
Lucas Galvan Mendez: seis cc 3
Jorge Waters: Ya está
Facundo Romano: Sí, sí.
Jorge Waters: para
Lucas Galvan Mendez: dos uno. Lo mandamos.
Jorge Waters: dale. Yo sabía
Facundo Romano: Pa, qué tipo, boludo. Me hacé poner un número y además sos hill sos porque yo no lo quería poner
Jorge Waters: no yo
Lucas Galvan Mendez: Te amo, cacu.
Jorge Waters: sabía yo
Facundo Romano: y me obligé a ponerlo y poner cualquier
Lucas Galvan Mendez: No,
Facundo Romano: cosa.
Lucas Galvan Mendez: no. ¿Cómo hacer
Jorge Waters: sabía yo sabía que iba a pon una pelotudez.
Lucas Galvan Mendez: cosas?
Jorge Waters: Mira. Tenemos dos
Facundo Romano: Va a cobrar ,000, amigo.

### 01:30:02

Jorge Waters: opciones.
Facundo Romano: Yo me quedé record ,000, boludo. Te cobra, te lo hace Wniac, te lo hace, boludo, a
Lucas Galvan Mendez: Ah,
Jorge Waters: Escucha,
Lucas Galvan Mendez: no,
Jorge Waters: escucha, Caku,
Facundo Romano: mano.
Jorge Waters: vos por vos por $2,000 loarías sabiendo que esos $,000 lo divimos entre
Lucas Galvan Mendez: no.
Jorge Waters: tres.
Facundo Romano: Es que eso estaba pensando justamente
Jorge Waters: Bueno, eh yo les dije que esto se definía con horas de laburo más o menos. Eh, me preguntó en chiste uno de los vendedores, "¿Y cuánto vale?" C 10 lucas. En paralelo, antes de que termine la reunión, le dije y tenemos que calcular las horas de laburo pensando y todo,
Lucas Galvan Mendez: en chiste.
Jorge Waters: viendo cómo lo que hicimos antes.
Lucas Galvan Mendez: Te preguntó, te preguntó en chiste cuánto vale 5 10 lucas verde.
Jorge Waters: Sí. ¿Cuánto puede val? Sí, obvio. Sí,
Lucas Galvan Mendez: Ah.
Jorge Waters: siempre verde.
Lucas Galvan Mendez: No, la hora de laburo. Perdón, no entendí eso.
Jorge Waters: No, no, para no, para.
Lucas Galvan Mendez: Si me decí cinco a la hora de laburo,

### 01:30:56

Facundo Romano: Igual
Jorge Waters: Totales,
Lucas Galvan Mendez: yo te escupo la cara directamente.
Jorge Waters: no, no, no. Totales, totales.
Lucas Galvan Mendez: Okay.
Jorge Waters: Eh, entonces siguió la charla,
Facundo Romano: lo tiro.
Jorge Waters: siguió, sí, seguimos hablando y quedó entre me dice, "Che, y cuánto por ahí, no sé, calculo que me va a llevar un mes,
Facundo Romano: No.
Jorge Waters: dos meses, depende lo que tarde la aplicación." Y pues si este tardó 15 días y si le calculas el doble de laburo, más o menos son tres lucas. No, no sé, le digo, no, ni idea.
Lucas Galvan Mendez: Es otra
Jorge Waters: Entonces el costo el costo real es entre tres y cinco lucas. Ese es el costo real.
Lucas Galvan Mendez: envergadura.
Jorge Waters: Si la cobramos más de cinco lucas, probablemente nos digan que sí, con muchísima exigencia. O nos pueden decir que no. Yo creo que si la cobramos entre tres y cinco,
Lucas Galvan Mendez: Ah.
Jorge Waters: tenemos más chance que nos digan que sí. ¿Qué opinan
Lucas Galvan Mendez: Okay.
Jorge Waters: ustedes?
Facundo Romano: Yo opino si te dice que sí cinco es un golazo.
Lucas Galvan Mendez: 4990. No, no, no puedo parar chiste, pero no está cuatro lucas capaz.

### 01:32:12

Jorge Waters: Yo creo que yo creo que yo creo que entre 3800 y
Lucas Galvan Mendez: Si
Jorge Waters: 4500 diría yo. Yo estoy pensando en que lo acepten. A ver, yo si nos dicen que tenemos ,000,
Lucas Galvan Mendez: obvio.
Jorge Waters: yo laburo todo el mes, no me importa. Pero la idea es tratar de estirar la soa sin que se corte,
Lucas Galvan Mendez: Yo también,
Jorge Waters: ¿no?
Lucas Galvan Mendez: por supuesto.
Jorge Waters: Porque tampoco si lo agarramos de boludo me dice, "Chúpame las bolas, Jorge Tomá que me quiere robar la
Facundo Romano: No,
Lucas Galvan Mendez: Y sí.
Facundo Romano: si por eso yo te pasé 2000,
Jorge Waters: plata.
Facundo Romano: pero bueno, yo lo O sea, es poco. Imagínate el tipo le cobra un palo 200 podía cortarle el pasto una vez por m de software
Lucas Galvan Mendez: Yo porque vi que tipo, claro, le giraban 10 luc a alguien como que era nada,
Facundo Romano: por no
Lucas Galvan Mendez: boludo. No, no te digo que a cobrar no te digo que íbamos a cobrar
Facundo Romano: amigo
Lucas Galvan Mendez: ,000. Estaba un poco baiteando, pero al mismo tiempo no creo que esté en 2000.

### 01:33:07

Facundo Romano: la dualidad entre tres veces más un presupuesto y otro es tremenda
Lucas Galvan Mendez: Me parece. Es que sabía dónde ibas a ir vos,
Facundo Romano: Ah.
Lucas Galvan Mendez: boludo. Eh, el tuyo me ofende tanto como el mío.
Jorge Waters: Yo yo me yo pensé que era que eran 00 y ,000 esa es la diferencia,
Lucas Galvan Mendez: Igual
Jorge Waters: pero más o menos se respeta la proporción, así que me imaginaba tal cual es, boludo. Quería corroborar eso nada más.
Lucas Galvan Mendez: yo iba a escribir 15 y después voy a escribir 20.
Jorge Waters: Pero bueno, ¿qué opinan? ¿Les parece bien? ¿Le parece mal? Yo creo que sacarle 000 unos tipos en 30
Lucas Galvan Mendez: Amigo
Jorge Waters: días un montón.
Lucas Galvan Mendez: Jorge, esto lo estamos analizando pensando por lo menos en un principio, ya lo hicimos una vez, que lo vamos a hacer varias veces más.
Facundo Romano: Pasa que es otro laburo, no tiene nada que ver con el tres de
Lucas Galvan Mendez: No, no, no, no, no, no.
Facundo Romano: vista.
Lucas Galvan Mendez: Pero no hablo de eso, hablo de que vamos a tener más trabajo,
Jorge Waters: Totalmente.
Facundo Romano: Sí,
Lucas Galvan Mendez: o sea, de que van a venir, van a seguir viniendo más trabajos,

### 01:34:05

Facundo Romano: sí.
Lucas Galvan Mendez: digamos. Este es un grupo de trabajo que puede trabajar y va a tener más trabajos.
Jorge Waters: O sea,
Lucas Galvan Mendez: Eso es lo que lo lo que pienso yo,
Jorge Waters: bien. ¿Y a dónde vas? en que si perdemos este trabajo no pasa nada o en que tratemos de ganarlo este trabajo como sea porque hay que
Lucas Galvan Mendez: ¿no?
Jorge Waters: generar flujo.
Lucas Galvan Mendez: En que tratemos de no no que tratemos de no pasarnos de vivos, no regalarnos para no regalarnos más adelante tampoco,
Facundo Romano: Este
Lucas Galvan Mendez: pero para mí está bien. O sea, lo que vos pienses que es un buen una buena tercera posición entre no regalarse, pero pero poder acercarse a a que a que les parezca a que a ellos les parezca hasta barato cuando se lo entreguemos, porque va a estar bueno, porque va a ser lindo, porque va a ser lindo. Eso es muy
Facundo Romano: Sí, o sea, yo le puedo dedicar 8 horas por día. Esto es el tema.
Lucas Galvan Mendez: importante.
Facundo Romano: O sea, yo en término de hora estoy voy a tener ahora en breve el tema de la Facu, pero eh no es que tengo
Jorge Waters: El tema ahí, Kaku,
Facundo Romano: un
Jorge Waters: es que yo qué aporto acá, cómo

### 01:35:12

Lucas Galvan Mendez: Y yo también.
Facundo Romano: eh parame que soy un pelotudo.
Jorge Waters: aportamos.
Facundo Romano: Se me quedó la rodilla atrada en una reja, boludo. Estoy pelotudando, imbécil y no me puedo sacar la
Lucas Galvan Mendez: ¿Cómo se
Facundo Romano: rodilla.
Jorge Waters: No, sí, la verdad no sé si cobra $,000 o 40,000.
Lucas Galvan Mendez: cacu, ¿por qué lo contas, amigo?
Facundo Romano: Poniendo nervioso.
Jorge Waters: Che, che, escucha, sabes que íbamos tardó un mes,
Facundo Romano: Ay.
Lucas Galvan Mendez: Paraá,
Jorge Waters: pero tardó un mes y medio porque el programador dejó la pata dentro de una
Lucas Galvan Mendez: metela metela un poquito más para adentro,
Jorge Waters: reja y estir la
Lucas Galvan Mendez: meté el pie y ponerla y sacala de costado.
Jorge Waters: pata.
Lucas Galvan Mendez: Claro, estirar la pata, pasar la rodilla toda,
Jorge Waters: No, no, no puedo creer. No puedo creer esto.
Lucas Galvan Mendez: pas.
Jorge Waters: No puedo creer.
Lucas Galvan Mendez: O sea, yo soy un pelotudo por ,000, o sea, yo tengo los dos pies libres.
Jorge Waters: Ay, somos un capítulo de S Park, boludo. La concha de su madre.

### 01:36:11

Jorge Waters: Se le cayó el cel.
Lucas Galvan Mendez: No sé.
Jorge Waters: No,
Facundo Romano: Verg.
Jorge Waters: no, no lo
Lucas Galvan Mendez: Ay, no,
Jorge Waters: creo.
Lucas Galvan Mendez: porque nuestro program es un tipo que está en un nivel altísimo de lógica y pensamiento.
Jorge Waters: Un IQ de 230 tiene P. No, ¿sabes qué?
Lucas Galvan Mendez: No sabe lo que el loco piensa,
Jorge Waters: Es una luz.
Lucas Galvan Mendez: pero enorme y una rodilla muy enorme también.
Jorge Waters: Está en otro level. En otro level.
Facundo Romano: Ay,
Facundo Romano: Ya
Facundo Romano: ya está, ya está, ya soy libre.
Jorge Waters: Qué tipo,
Facundo Romano: está.
Jorge Waters: hijo de p***.
Lucas Galvan Mendez: Ay,
Facundo Romano: ¿Qué est hablando?
Lucas Galvan Mendez: qué se te escucha doble,
Facundo Romano: Sí, perdón.
Lucas Galvan Mendez: gordo.
Facundo Romano: Perdón. Estoy de
Lucas Galvan Mendez: Eh, no, de eso de encontrar un punto que a mí,
Facundo Romano: vuelta.
Lucas Galvan Mendez: para mí, si Jorge piensa en ese número, para mí está bien ese número. más si quieren ir por 3800, si quieren ir por 3500 también está bien.
Jorge Waters: Para mí también, porque serían 000 cada uno.
Lucas Galvan Mendez: Sí, amigo, es un montón.

### 01:37:09

Jorge Waters: Serían 000 por cabeza.
Lucas Galvan Mendez: Es un montón, pero el tema es cómo podemos ayudarte a Bocaku.
Jorge Waters: Claro.
Lucas Galvan Mendez: solo tener que responder relativamente aproximadamente.
Facundo Romano: No, es que no no sé si hay, o sea, no no no sé
Jorge Waters: Bueno, Tenemos hasta mañana para pensarlo y mañana le doy una respuesta.
Facundo Romano: Yo creo que cuatro por ahí. Si no el tema ese, tomalo al de los precios y eso.
Jorge Waters: Para mí ganar cada uno eh en un mes de laburo está muy bien por un solo laburo.
Lucas Galvan Mendez: Listo.
Jorge Waters: El tema es que se va a sumar otro laburo más en el
Lucas Galvan Mendez: Escucha,
Facundo Romano: Bueno, el tema es que eso, o sea,
Jorge Waters: medio.
Lucas Galvan Mendez: de sumarse otro laburo en el medio,
Facundo Romano: yo no podría asumar otro. Laburo hasta cierto punto de la aplicación,
Lucas Galvan Mendez: justamente de sumarse otro laburo en el
Facundo Romano: la verdad.
Lucas Galvan Mendez: medio, de ser un laburo de tres de vista, lo podemos hacer entre nosotros dos, Jorge,
Jorge Waters: 100%. Sí,
Lucas Galvan Mendez: al 100%. No necesitamos el caco en nada.
Jorge Waters: sí,
Lucas Galvan Mendez: Yo ya te dije que le cerrucho el piso porque ya sabemos de programa.

### 01:38:41

Jorge Waters: sí. Okay, pero sí ya tenemos todos tenemos la base
Lucas Galvan Mendez: Ya sabemos generar los script, ya tenemos losado.
Jorge Waters: que hay que replicarla. El tema es en este laburo, ¿cómo hacemos eh para nosotros poder aportar al desarrollo? Porque no puede elaborar el cacu solo. Primero porque va a tardar más tiempo y segundo porque no es justo que haga todo un proyecto el sol.
Lucas Galvan Mendez: No,
Jorge Waters: Entonces,
Lucas Galvan Mendez: no, por supuesto.
Jorge Waters: hay que hay que encontrar la
Lucas Galvan Mendez: Es el tema es pensarnos también,
Jorge Waters: manera.
Lucas Galvan Mendez: digamos, cuántas horas de trabajo o energía de trabajo pone cada uno y si a fin de mes ponemos más o menos la misma cantidad, si repartimos en tres lo que hicimos, está bien, digamos.
Jorge Waters: Sí, tal cual que si en este proyecto vos le dedicas 50 horas de laburo, ten que llevar más plata. Eso está
Facundo Romano: Sí, eso lo vemos. El tema es es llegar lo que podríamos hacer.
Jorge Waters: sobreentendido.
Facundo Romano: Estoy pensando, bueno, para mí vos tu rol, Jorge, el de el de ir iterando con los tipos. Cambio, mostrarle, va, seguimos. Cambio, mostrarle, va, seguimos. Después la frecuencia de

### 01:39:59

Jorge Waters: Olvídate de esa parte. Olvídate de esa parte.
Facundo Romano: eso.
Jorge Waters: No le vamos a mostrar ningún cambio. Es seguimos. Esa parte vos me lo vas a mostrar a mí, yo te voy a decir, "Sí, vamos,
Facundo Romano: Bueno, está bien, está bien. Bueno, eso perfecto.
Lucas Galvan Mendez: Bueno,
Jorge Waters: lo veamos
Lucas Galvan Mendez: el laburo de Jorge es iterar con vos.
Facundo Romano: Claro.
Lucas Galvan Mendez: Entonces,
Facundo Romano: Exacto.
Lucas Galvan Mendez: mi laburo puede ser ayudarte en el
Facundo Romano: Vos te podés hacer quizás con Figma,
Lucas Galvan Mendez: front.
Jorge Waters: bien.
Facundo Romano: amigo, si lo sabes usar bien, que me dijiste es el diseño del front,
Lucas Galvan Mendez: Sí,
Facundo Romano: cosa de que yo pueda agarrar eso y decirle,
Lucas Galvan Mendez: basate en esto.
Facundo Romano: "Pásate en esto.
Lucas Galvan Mendez: Bueno, está bien. Eso digo que de hacer eso y nosotros agarrar un trabajo de tres de vista, que lo hacemos íntegramente nosotros los dos, vamos a ver puesto entre dos, entre los dos trabajos más o menos la misma cantidad de horas cada
Jorge Waters: Sí.
Lucas Galvan Mendez: uno.
Jorge Waters: Y si llegamos a facturar los dos laburos, estamos hablando de dos lucas para cada uno, tres en una

### 01:40:50

Lucas Galvan Mendez: Claro. Es que así sean $00 para cada uno,
Jorge Waters: torta.
Lucas Galvan Mendez: amigo, serán 700 para cada uno, ¿me entendés? O sea, por fuera del número, eh,
Jorge Waters: Sí.
Lucas Galvan Mendez: mientras hayamos puesto más o menos los tres el mismo tiempo de trabajo, por eso estaría bueno, eh, no a rajatabla, pero más o menos saber cuánto trabaja cada uno e ir poniendo eh más o
Jorge Waters: Sí, sí.
Lucas Galvan Mendez: menos saber que vamos más o menos vamos a ir poniendo el mismo trabajo,
Jorge Waters: Okay.
Lucas Galvan Mendez: porque después también pasa que si de vuelta yo lo pienso en escalar y tal vez me dirán, "Te está yendo muy a la m*****, pero si nosotros de vuelta pensamos esto a largo plazo pensamos en una cosa, o sea, el otro día mismo lo hablamos, o sea, creo que no estoy tan lejos de la pensamos a largo plazo,
Jorge Waters: No, no, no, no. Estamos bastante alineados.
Lucas Galvan Mendez: pensamos en una oficina, pensamos en una en una cómo es,
Facundo Romano: Sí. en poder vivir los tres de
Lucas Galvan Mendez: sí,
Jorge Waters: Sí,
Lucas Galvan Mendez: en un flujo de trabajo que nos que nos lleve a ser una empresa,
Facundo Romano: estos.
Lucas Galvan Mendez: los tres puntos.
Jorge Waters: el a ver el flujo está el tema es organizarlo y saber cómo llevarlo.

### 01:41:48

Jorge Waters: A ver,
Lucas Galvan Mendez: Claro, claro.
Jorge Waters: si si en esto no es
Lucas Galvan Mendez: Si lo pensamos es imposible que los que todos los trabajos que vengan de acá en adelante lo hagamos los
Jorge Waters: claro,
Lucas Galvan Mendez: tres,
Jorge Waters: igual igual.
Lucas Galvan Mendez: digamos, y en partes iguales. Eso es lo que pienso yo.
Jorge Waters: Sí, es que en realidad así funciona una empresa y mientras más se agranda la caja,
Lucas Galvan Mendez: Entonces,
Jorge Waters: más va a bajar el porcentaje de cobro de todos porque empieza a gestionarse la plata a modo empresa. Si no,
Lucas Galvan Mendez: exactamente,
Jorge Waters: si no el el obrero cobraría un porcentaje de la facturación. En realidad lo que nosotros tenemos que empezar a generar un flujo de,
Lucas Galvan Mendez: exactamente.
Jorge Waters: no sé, si generamos un flujo de $10,000 no es que vamos a cobrar $300 cada uno,
Lucas Galvan Mendez: No, no, no.
Jorge Waters: sino que va a empezar a haber un flujo diferente y nos vamos a poder manejar distinto también.
Lucas Galvan Mendez: Cobramos los tres 800 por m y si llegamos siempre a cobrar 800 por mes, vamos a cobrar 1800 por mes. Si un mes llegamos a cobrar menos, cobraremos menos,
Jorge Waters: Exacto,
Lucas Galvan Mendez: eh,

### 01:42:40

Jorge Waters: exacto,
Lucas Galvan Mendez: que es lo que hablamos la otra vez, eh,
Jorge Waters: exacto.
Lucas Galvan Mendez: y perfecto.
Jorge Waters: Escucha en paralelo, ¿quieren que metamos una persona más este proyecto al pibe este del que les hablé que no sé si funciona, si no eh capaz que te vos necesitas alguien que te dé una mano cacu vos me decí, "No, no necesito a nadie, yo lo puedo hacer solo, solo
Lucas Galvan Mendez: Yo lo que iba a decir es eh algo que va por ahí,
Jorge Waters: que
Lucas Galvan Mendez: pero no sé si es eso, que es si el cacu necesita una mano para esto, para terminarlo, destinar una parte de dinero a pagarle a una persona que le ayude en
Jorge Waters: cual a eso voy.
Facundo Romano: Eh,
Jorge Waters: Sí.
Facundo Romano: no,
Lucas Galvan Mendez: este,
Facundo Romano: yo creo lo puedo solucionar, la verdad, porque después también trabajar con gente requiere
Lucas Galvan Mendez: ¿no? Ponerle si si necesit al pelado,
Facundo Romano: su
Lucas Galvan Mendez: que es un chavón que vos sabés que trabaja y y lo conocé.
Facundo Romano: pasa del pelace fronten, amigo. Y hoy en día yo le descargo tres kil a esta m***** y lo soluciona, ¿viste?
Jorge Waters: Claro,
Lucas Galvan Mendez: Sí, sí,

### 01:43:35

Jorge Waters: el problema del back.
Lucas Galvan Mendez: sí,
Facundo Romano: El problema el esquema de la base de datos,
Lucas Galvan Mendez: sí.
Facundo Romano: porque el backen también después lo que es la el armado de las cosas y vos le sos claro con lo que queré también te lo hace. tema de pensar bien el stack que va a usar, dónde lo va a hostear,
Jorge Waters: Escucha,
Facundo Romano: cómo lo va a subir.
Jorge Waters: ¿y podemos pensar la base de datos desde la guía?
Facundo Romano: Sí,
Jorge Waters: A ver qué
Facundo Romano: bueno, eso sí, hacer una una interación, pero bueno, lo que sí quiero es antes de eso tener un esquema que vos me digas,
Jorge Waters: pasa.
Facundo Romano: bueno, si esto está bien para después poder proceder sin que la IA me
Lucas Galvan Mendez: Bueno, no arranques sin todos los todos los Excel,
Facundo Romano: diga de hacer algo.
Lucas Galvan Mendez: amigo,
Facundo Romano: Bueno,
Lucas Galvan Mendez: para no qu nadaera.
Facundo Romano: eso eso es Excel. Si puedo tener acceso, es un golazo de media
Lucas Galvan Mendez: Podés,
Jorge Waters: Okay, ahora los descargo y los pongo.
Facundo Romano: cancha.
Lucas Galvan Mendez: podés.
Jorge Waters: Igual esperemos a ver qué nos dicen, porque no nos vamos a poner a laburar, eh, sin saber si nos van a decir que sí,

### 01:44:24

Lucas Galvan Mendez: No, no, no.
Jorge Waters: que no. Eh,
Facundo Romano: Ahora el chavón te tiró 5000 en joda,
Jorge Waters: yo creo que sí en joda y como
Facundo Romano: dijo.
Lucas Galvan Mendez: Entonces,
Facundo Romano: 5000 como para arriba.
Jorge Waters: tirando, no me no me vas a decir 5000 ni en pedo.
Facundo Romano: Claro.
Jorge Waters: Fue como, ¿y cuánto vale esto? Y ,000,
Facundo Romano: No.
Jorge Waters: ¿me entendés? Fue así. Entonces yo sé que si le pido cinco,
Lucas Galvan Mendez: y no
Jorge Waters: si yo voy a la oficina y le pido cinco, me lo dan a los cinco, pero me los van a dar con bronca, ¿entendés? Y yo no quiero,
Lucas Galvan Mendez: y si le pedí 3900 Pedile
Jorge Waters: me lo van a dar bien.
Lucas Galvan Mendez: 3900,
Jorge Waters: Entonces yo prefiero pedirle sí o cuatro 4100,
Lucas Galvan Mendez: amigo.
Jorge Waters: porque también al ser dos meses yo le puedo pedir dos cuotas. Entonces a ellos si le digo son dos cuotas de dos lucas 200 cambia porque eso lo hace con el flujo de
Facundo Romano: Sí, pero claro,
Lucas Galvan Mendez: Sí, sí.

### 01:45:17

Facundo Romano: yo también pensándolo en ese sentido,
Jorge Waters: caja.
Facundo Romano: ¿viste? Porque yo tiré dos, pero después si vos v los tipos, fíjate que era $900 que le pagaron al chavón por cortar el pasto y vos le cobrás el doble por hacer un sistema informático funcional que le va a servir de acá postmtem si es que lo quieren mantener.
Lucas Galvan Mendez: que le va a durar 4 años, no es un mes hasta
Jorge Waters: Sí, pero yo yo también lo pienso que ese tipo llega a la casa y googlea
Lucas Galvan Mendez: ¿Y
Jorge Waters: CRM para eh administradoras de
Facundo Romano: Claro.
Jorge Waters: terrenos, no sé. Vamos a ver.
Lucas Galvan Mendez: qué encuentra?
Jorge Waters: Tengo CRM con IA para inmobiliaria. Kibana.
Lucas Galvan Mendez: Qué hijos de p***. El puntoía.
Jorge Waters: Ikana.
Lucas Galvan Mendez: Ah.
Jorge Waters: Es una app toda de chaconía que es exactamente lo que queremos hacer nosotros. Entonces si yo no le puedo competir es exactamente esto lo que yo decía es esto. Es realmente lo que les acabo de mostrar en la Y esto Kaku está todo hecho con 10 prom.
Lucas Galvan Mendez: Sí.
Jorge Waters: O sea, Bter está revolando porque sea perfecto. Y estos chavones lo hicieron con 10 prom y lo colgaron.

### 01:46:24

Jorge Waters: ¿Entendés?
Lucas Galvan Mendez: Y lo venden a pregunta
Jorge Waters: No sé porque no me dice
Lucas Galvan Mendez: frecuente,
Jorge Waters: precio.
Lucas Galvan Mendez: ¿cuánto sale? Ah, beta cerrada. Están en beta cerrada. Paraá cerrada ahí abajo de todo
Facundo Romano: Seleccionar
Jorge Waters: ¿Dónde dice?
Facundo Romano: acceso
Lucas Galvan Mendez: también.
Jorge Waters: ni siquiera lo venden porque no saben cuánto ponerle de precio,
Lucas Galvan Mendez: No, no lo y porque y porque no debe andar bien,
Jorge Waters: pero
Facundo Romano: pero ponele solicitar acceso a cuir.
Jorge Waters: ese
Lucas Galvan Mendez: boludo. Te pedir el mail. Contactanos.
Facundo Romano: Tak.
Jorge Waters: porque esto lo deben hacer medio medio que lo duplican y te lo
Lucas Galvan Mendez: CL.
Jorge Waters: cargan con uno tuyo. Sí.
Lucas Galvan Mendez: Hola. Qué emoción. ¿Cuál es tu nombre? Mira, claro.
Facundo Romano: Ya está mucho muy largo.
Jorge Waters: A ver, pero bueno, mira esto. Y es boludo, es 100% I a toda esta v****. Mira lo que
Lucas Galvan Mendez: Ahí le bajaste las métricas como
Jorge Waters: es.
Lucas Galvan Mendez: loco
Jorge Waters: ¿Cómo que le baje la
Presentación de Jorge Waters: from

### 01:47:32

Jorge Waters: métricas?
Lucas Galvan Mendez: porque le hablaste a la y no le y después no le respondiste. Se van a dar cuenta de ti ese más corto el primer mensaje. Tengo una cosa que no le anda bien el Excel. Que aprendan, que aprendan cómo es.
Facundo Romano: A ver, para quiero ver si dice para tu negocio. Mi esposa vende huevo.
Lucas Galvan Mendez: Tengo $,000 para gastar con él.
Facundo Romano: No, no entiende nada. No entiende nada. Está pensando Clire se llama en vez de Claud.
Lucas Galvan Mendez: Mi esposa.
Facundo Romano: ¿Qué hijo de p***?
Lucas Galvan Mendez: No, es que es un nombre de mina en inglés, amigo. Siempre es un nombre de mina en
Jorge Waters: El kiosco diario y el negocio de venta huevos de tu esposa.
Facundo Romano: A
Lucas Galvan Mendez: inglés.
Jorge Waters: ¿Cuál es el correo electrónico?
Facundo Romano: ver.
Jorge Waters: Huevos@mirta.com.
Lucas Galvan Mendez: decir entró a delirarnos de esta
Jorge Waters: Bueno,
Lucas Galvan Mendez: manera.
Jorge Waters: pero fíjate que es una v**** esto, boludo. Y es lo que competimos.
Lucas Galvan Mendez: Sí.
Jorge Waters: Sale primero en lo que buscarían ellos, ¿entendés? Y el otro es, mira lo que es esto.

### 01:48:52

Jorge Waters: Esta v****, boludo. El testimonio de Angélica, boludo. ¿Entendés?
Lucas Galvan Mendez: Se se me se me termina el tiempo. Vamos cerrando.
Jorge Waters: Bueno, cerremos. Eh, no te preocupes,
Lucas Galvan Mendez: Oh.
Jorge Waters: Caku, si lo tenemos que hacer 100% con IA y funciona más o menos, lo vamos a vender igual y va a quedar muy bien porque estamos compitiendo con gente que hace lo mismo, que le pide a Cloud que haga la aplicación al 100%. se no nos la volemos con que sea perfecto y que y que funcione 100% de entrada y que sea todo perfecto, porque si esto lo podemos tener en 20 días todo promteado y lo tenemos en 20 días promteado y chao y después lo emparchamos. Ese es mi pensamiento. Yo sé que vos diferent nos juntamos más tarde o mañana.
Lucas Galvan Mendez: Pero por algo Jorge es el
Jorge Waters: y lo terminamos de debatir.
Lucas Galvan Mendez: CEO.
Facundo Romano: No, no está bien eso. O sea, yo no es que no tengo pensado usadería, sí que lo que quiero es definir bien el tema de las cuota y eso, pero sí, tal vez que, o sea, tal vez tarda menos el tema es que es muy nuevo esto de la bolo, entonces como que tengo que rever el tiempo que toma porque si no existía la IA o existía la IA de antes, yo te digo, tarda cco o se meses, que más o menos lo cuando los tipos te dijeron,

### 01:50:17

Facundo Romano: te dije por ahí, eh, pero se se es diferente.
Jorge Waters: Okay.
Facundo Romano: Ya no no es lo mismo y tampoco es la misma forma de medirlo.
Jorge Waters: Bueno, bueno, entonces hablémoslo mañana, tomémonos un día entero para pensarlo todos. Lo hablamos mañana de nuevo y vemos qué conclusiones sacamos.
Lucas Galvan Mendez: Okay.
Jorge Waters: ¿Le parece?
Lucas Galvan Mendez: la idea de elaborarlo de esa manera en términos de plata y eso de más o menos todo poner la misma
Jorge Waters: ¿Cómo?
Lucas Galvan Mendez: hora, tratar de poner más o menos la misma hora mensualmente, no sé cómo sería hasta que tengamos otro trabajo.
Jorge Waters: Sí, sí, habría que que verlo eso y ver el tema, pero pensemos primero cuánto vamos a cobrar el laburo, después vemos la distribución. La distribución la muquitativa, pero el tema es cuánto lo cobramos.
Lucas Galvan Mendez: Para mí 3800, 4500. Estaba bien lo que
Facundo Romano: Cuatro.
Jorge Waters: Bien.
Facundo Romano: Está bien.
Lucas Galvan Mendez: dijiste.
Facundo Romano: 3800 también.
Jorge Waters: Okay. Okay.
Facundo Romano: 3500 también.
Jorge Waters: Bien, entonces estamos entre 3500 y 4500 el costo total. Bueno,
Lucas Galvan Mendez: Sí,
Jorge Waters: me voy a tomar todo el día para pensarlo.

### 01:51:17

Jorge Waters: Vemos mañana y lo hablamos de nuevo
Lucas Galvan Mendez: dale. Cerralo vos número, amigo,
Facundo Romano: Sí,
Jorge Waters: mañana.
Lucas Galvan Mendez: porque nosotros no tenemos problema,
Facundo Romano: sí, sí, sí,
Lucas Galvan Mendez: no nos cambia tampoco nada. Eh, va a ser un poquito más de plata, un poquito menos de plata. Ya hay un montón de plata para nosotros. Yo sé que un montón de plata para el Caku,
Facundo Romano: exactamente.
Lucas Galvan Mendez: para mí es una banda de plata. 20000 hubiese estado mejor. Sí, la verdad que sí, pero bueno, no se pudo.
Facundo Romano: 20.
Jorge Waters: ¿Quieren que le quieren que les pide un lote?
Lucas Galvan Mendez: Esta vez no se pudo. E un lote, nos mudamos ahí,
Jorge Waters: Me la tiraron.
Lucas Galvan Mendez: ponemos la empresa de serio.
Jorge Waters: Me la tiraron. Sí,
Lucas Galvan Mendez: ¿Qué qué
Facundo Romano: En serio.
Jorge Waters: sí, sí. Me la tiraron.
Facundo Romano: Sí. Después tenemos que ponerle 40 lucas para construir arriba igual,
Lucas Galvan Mendez: eh?
Facundo Romano: pero bueno.
Jorge Waters: ¿Qué? 40, amigo. Necesit 100 para construir algo más o menos.

### 01:51:59

Lucas Galvan Mendez: Pero, ¿qué ni 100?
Jorge Waters: Pero el lote dentro de Claro,
Lucas Galvan Mendez: Lo volví a girar.
Facundo Romano: Sí.
Lucas Galvan Mendez: Lo gira por
Jorge Waters: en tr años lo vendé de nuevo, ahora no lo podé vender. Me ofrecieron un lote en el desarrollo este de 1000 lotes nuevo.
Lucas Galvan Mendez: qué,
Jorge Waters: Pero bueno, lo hablamos mañana y lo seguimos pensando.
Lucas Galvan Mendez: che más adelante no está mal esa porque si la empresa ya tiene un lote,
Jorge Waters: Es tremendo.
Lucas Galvan Mendez: amigo, es terrible.
Jorge Waters: Bueno, lo vamos lo vamos pensando para mañana.
Lucas Galvan Mendez: Bueno,
Jorge Waters: Nos juntamos mañana a esta hora a ustedes.
Lucas Galvan Mendez: gracias de vuelta. Muy
Jorge Waters: Bueno,
Lucas Galvan Mendez: bien,
Jorge Waters: mañana nos juntamos y seguimos debatiendo y les cuento el otro proyecto que tengo que cerrar ahora a las 6 en una llamada.
Lucas Galvan Mendez: che. Va a salir, va a salir todo bien.
Jorge Waters: A ver qué eso te dicen cuando va a salir todo
Lucas Galvan Mendez: Eso,
Facundo Romano: Sí.
Lucas Galvan Mendez: quédense tranquilos.
Facundo Romano: Eh, yo lo lo que sí me voy a me voy
Lucas Galvan Mendez: No sean pajeros.
Jorge Waters: mal.
Lucas Galvan Mendez: No sean pajeros.
Facundo Romano: a poner a elaborarlo un poco porque eso también me va a ayudar a estimar el tiempo.

### 01:52:48

Facundo Romano: A pesar de que después se dicen que sí o que no,
Jorge Waters: Bien,
Facundo Romano: total van a ser otra idea de la eh la de las dos,
Jorge Waters: yo creo van a decir que es igual, pero yo digo para no par tiempo, pero
Facundo Romano: la de las dos pago no es mala.
Jorge Waters: bueno,
Facundo Romano: Si vos le tir un estimativo, de última lo tenemos antes. Eh,
Jorge Waters: sí,
Facundo Romano: el pa
Jorge Waters: un pavo, lo que le puedo pedir es un pago para iniciar y un pago eh para finalizar,
Facundo Romano: también,
Jorge Waters: que es lo que hago siempre con los otros proyectos. Es su le pido un 50% para el inicio del proyecto y al finalizar el proyecto el otro 50%.
Lucas Galvan Mendez: No está mal, no está
Facundo Romano: perfecto.
Lucas Galvan Mendez: mal.
Jorge Waters: Bien, bueno, lo lo haramos mañana a esta hora. Está está bien para ustedes.
Lucas Galvan Mendez: Eh,
Facundo Romano: Eh,
Lucas Galvan Mendez: yo creo que
Facundo Romano: sí.
Jorge Waters: Bueno, avisame y de última nos juntamos,
Lucas Galvan Mendez: sí
Jorge Waters: tomamos algo. Podemos ir a a ficha si quieren tomamos un porrón y lo hablamos. No sé cómo quieren.
Lucas Galvan Mendez: me encantaría.
Jorge Waters: ¿Cómo están hoy? Hoy en la noche. Bueno, no, no lo dejamos para mañana. Mañana de la noche, si están los dos, nos juntamos. Si no, hacemos un meet. Listo. Listo. Dale. Chao. Ahí les mando la conclusión. Sí, los ex. Listo.

### La transcripción finalizó después de 01:54:14

Esta transcripción editable se ha generado por ordenador y puede contener errores. Los usuarios también pueden cambiar el texto después de que se haya generado.